СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«31» января 2018 г.									  	№ 3

«Об утверждении комплексной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района

Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы».

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Генеральным планом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский, Собрание представителей сельского поселения Подстепки муниципального     района Ставропольский  Самарской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в результате принятия настоящего Решения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки и других источников, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.

3. Решение подлежит официальному опубликованию   в   газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте сельского поселения Подстепки в сети Интернет http://www.село-подстепки.рф/

# Председатель

# Собрания представителей

# сельского поселения Подстепки

# муниципального  района Ставропольский

# Самарской области                                                                                           И.М. Ермишин

# Глава

# сельского поселения Подстепки

# муниципального  района Ставропольский

# Самарской области                                                                                           В.И. Петрухина

УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей сельского поселения  Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области  от 31.01.2018 года № 3

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОДСТЕПКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018-2027 ГОДЫ

с.Подстепки

2018 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области; - Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский |
| НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ПРОГРАММЫ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский, 445143, Самарская область, Ставропольский район, с.Подстепки, ул.Советская д.1А |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММЫ, ИХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | - Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский, 445143, Самарская область, Ставропольский район, с.Подстепки, ул. Советская д.1А |
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ | -повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан; - улучшение санитарного состояния сельского поселения Подстепки; - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Подстеки; - повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории; -улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Подстепки; - создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Подстепки в жилищно-коммунальной сфере; - повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений; - обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - количество модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения; - количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; - доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома); - число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; - количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда |
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ | - мероприятия по модернизации и реконструкции объектов, сетей водоснабжения и водоотведения; - улучшение санитарного состояния сельского поселения Подстепки; - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Программа реализуется в один этап с 2018 по 2027год; |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 31 500 тыс. рублей, в том числе: 2018г. – 4 320 тыс. рублей; 2019г. – 2 520 тысю рублей; 2020г. – 2 520 тыс. рублей 2021-2027 – 3 020 тыс. рублей ежегодно |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения; - повышение удовлетворенности населения сельского поселения Подстепки уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки; - совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами; - информирование и просвещение населения в области обращения с отходами; - улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; - увеличение количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами; - повышение доли граждан, охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере до 100% от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами; - участие представителей всех многоквартирных домов в мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда; |

1. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы в жилищно-коммунальной сфере, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Действующая в сельском поселении Подстепки система обеспечения населения питьевой водой и система водоотведения находится в  удовлетворительном состоянии. Это обусловлено эффективной системой управления, удовлетворительным финансовым положением,   высокими затратами, отсутствием экономических стимулов, увеличением издержек на производство питьевой воды и ее реализацию, высокой степенью износа основных фондов, большими потерями воды, электроэнергии и других ресурсов.

Техническое состояние инженерных сетей и сооружений характеризуется высоким уровнем износа (более 75%), ежегодно возрастающей аварийностью и низким КПД мощностей. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше.

Анализ проблем, связанных с состоянием систем водоснабжения и водоотведения в селе Подстепки, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Решение проблемы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО), защиты населения и окружающей среды от их вредного воздействия является одним из приоритетных направлений развития сельского поселения Подстепки. Среди основных проблем, связанных с отходами, в настоящее время первое место принадлежит проблеме сбора и вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного мусора, а также ликвидации ежегодно стихийно образующихся свалок.

Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы:

- объем отходов непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

- морфологический и химический состав отходов резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

- отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;

- принимаются нормативно-правовые документы, регулирующие и ужесточающие правила обращения с отходами.

В перспективе количество отходов, получаемых в результате жизнедеятельности человека, будет только увеличиваться, что обусловлено, в первую очередь, ростом благосостояния людей. Следовательно, возрастают и требования населения к экологической безопасности окружающей среды и чистоте территорий, на которой обитает человек. Поэтому решать эту проблему необходимо сейчас.

Образующиеся твердые коммунальные отходы (ТКО) обостряют санитарно-эпидемиологическую обстановку поселения и отрицательно сказываются на состоянии атмосферы, гидросферы и почвы.

Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Подстепки осуществляется 1-4 дня в неделю. Основным способом сбора ТКО из домовладений является подворная система сбора, от многоквартирных домов – контейнерная.

Исходя из вышеизложенного, проблему сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Подстепки необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

Динамичный ход государственных реформ, обновление законодательства, создание новых правовых условий и обозначение собственника помещения в многоквартирном доме в  качестве центрального звена выдвигают на передний план задачу повышения правовой культуры граждан, проявляющейся как в законопослушании, так и в правовой активности, что требует освоения обширного и сложного комплекса правовых знаний.

Работу по правовому просвещению населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский в жилищно-коммунальной сфере в предыдущие годы нельзя охарактеризовать как «достаточную». Об этом свидетельствует не сформированный комплекс ресурсного и организационного обеспечения деятельности по правовому просвещению населения, а также отсутствие системы непрерывного правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере всех социальных, профессиональных, возрастных групп и слоев населения, учитывающей интересы всех граждан, проживающих на территории поселения, органов местного самоуправления, общественных объединений.

Безучастие собственников помещений в многоквартирном доме в вопросах, связанных с управлением этим домом, а также с содержанием общего имущества дома, приводит порой к невозможности реализации и выполнения норм действующего законодательства по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, к конфликтам, обветшанию жилья и низкому уровню доверия жителей к институту товарищества собственников жилья и управляющих организаций.

Важнейшей проблемой в этой сфере является непросвещенность населения в вопросах содержания и управления общим имуществом многоквартирного дома. Граждане не в полной мере обладают информацией о своих правах или не знают, какими методами возможно обеспечение их соблюдения.

Актуальность разработки Программы обусловлена не только нарастающим объемом запроса граждан на разрешение жилищных вопросов, но и государственными инициативами, связанными с энергосбережением и проведением капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация данной Программы в полной мере невозможна без активного участия в ней собственника помещения в многоквартирном доме.

Таким образом, ситуация требует безотлагательного разрешения.

Решение проблемы невозможно без комплексного, системного подхода с максимально возможным привлечением финансовых ресурсов.

По состоянию на 01.01.2018 г. в сельском поселении Подстепки количество многоквартирных домов составляет 65 (Шестьдесят пять).

В части многоквартирных домов с.Подстепки  созданы Советы МКД.

В таблице 1.1 приведены данные о наличии в населенном пункте сельского поселения Подстепки инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1.1 – Наличие инфраструктуры сельского поселения Подстепки

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО | ЭС | ГС | ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Подстепки | да | да | да | да | да | да |

ТС – централизованное теплоснабжение;

ВС – централизованное водоснабжение;

ВО – централизованное водоотведение;

ЭС – централизованное электроснабжение;

ГС – централизованное газоснабжение;

ТБО – вывоз ТБО.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере пожарной безопасности.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования жилищно-коммунальной сферы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости жилищно-коммунальной отраслью, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются формирование эффективной системы управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы; своевременная корректировка мероприятий Программы.

1.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения имеется и централизованное теплоснабжение и централизованное газоснабжение. Более 80% объектов индивидуального жилищного строительства, оборудованы индивидуальными источниками тепловой энергии, 27 многоквартирных домов обеспечены централизованным теплоснабжением. Отдельно стоящие здания детского сада, общежития и администрации поселения пока также отапливаются  централизованно. Протяженность подземных  тепловых сетей составляет 1350 м. Обслуживание центральной котельной осуществляет МП «СтавропольРесурсСервис» муниципального района Ставропольский.

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Источником водоснабжения  сельского поселения Подстепки являются два водозабора. Питьевая вода подается из пяти водозаборных скважин. Водозабор «Северный», расположенный на северо-западе села, дополнительно оборудован станцией второго подъема и водонапорной башней, водозабор «Южный» расположен в центральной части села. Станциями водоподготовки водозаборы не оборудованы. По данным производственного контроля, 80% проб воды не соответствуют требованиям действующего санитарного законодательства.

Схема водоснабжения представлена сетью водопроводов, предназначенных для транспортирования воды к потребителям.   Протяженность сети –38,6 км. В настоящее время 30,0 км водопроводных сетей нуждаются в замене. Потери воды  при подаче  составляют около  12%

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения Подстепки питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, и, как следствие, улучшение  состояния здоровья населения.

1.3. Анализ текущего состояния систем водоотведения

В настоящее время все многоквартирные дома и объекты социально-культурного назначения  села Подстепки подключены к централизованной системе водоотведения. Для  жителей индивидуальной застройки действует выгребная система канализации, которая имеет недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории. Вывоз канализационных стоков производится в частном порядке.

Схема водоснабжения представлена сетью безнапорных трубопроводов, предназначенных для транспортирования хозбытовых стоков от потребителей и включает три канализационно-насосных станции, соединенных напорными трубопроводами с сетями ПАО «ТЕВИС»   Протяженность напорной  сети – 8,6 км., безнапорной – 21,5 км. Износ трубопроводов централизованной системы водоотведения в сельском поселении Подстепки составляет 75 – 80%.

1.4. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

Газоснабжение сельского поселения Подстепки осуществляет филиал «Тольяттигаз» ООО «Средне-Волжская газовая компания» .

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП, где снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого.  Протяженность уличной газовой сети составляет 132 588 м.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

На территории сельского поселения Подстепки организован централизованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сбор и вывоз отходов на территории сельского поселения Подстепки осуществляется 1-4 дня в неделю  Вывоз ТКО производится на специализированный полигон. Основным способом сбора ТКО из домовладений является подворная система на основании индивидуальных договоров.

1.6. Анализ текущего состояния системы электроснабжения

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ПАО «Самараэнерго».

Оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии, обслуживанию электрических сетей осуществляют

-  «Самарская сетевая компания»

- «Межрегиональная сетевая компания»

- «Энергетика, связь, строительство»

- «Ставропольская электросеть»

- «Тольяттинская энергетическая компания».

Протяженность электрических сетей составляет 137 км.

Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении Подстепки отсутствует.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Исходя из вышеизложенного, проблему развития жилищно-коммунальной отрасли сельского поселения Подстепки необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств из бюджета в соответствии с действующим законодательством, а также с учетом местных условий.

В целях оптимального расходования бюджетных средств необходимо также обеспечить взаимосвязь Программы с другими реализуемыми на территории  сельского поселения программами и мероприятиями, в которых частично решаются проблемы в области развития жилищно-коммунальной отрасли (дороги, освещение, благоустройство и т.д.).

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере, цели и задачи Программы, планируемые конечные результаты реализации Программы

Основными целями Программы в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан;

- улучшение санитарного состояния населенного пункта - сельского поселения Подстепки;

- формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

Задачи Программы:

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения  на территории сельского поселения Подстепки;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Подстепки;

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Подстепки в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Реализация Программы позволит к 2027 году достигнуть следующих основных результатов:

-увеличение протяженности модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения;

-   повышение удовлетворенности населения сельского поселения Подстепки уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- усовершенствование системы обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области обращения с отходами;

- информирование и просвещение населения в области обращения с отходами;

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- увеличение количества информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами;

- повышение уровня знаний у населения сельского поселения Подстепки муниципального района  Ставропольский  в вопросах управления многоквартирными домами, защиты законных прав и интересов, а также гражданской ответственности участников договорных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий Программы

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- модернизация и реконструкция  сетей водоснабжения и водоотведения;

- разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки;

- опубликование информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами;

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения  Подстепки в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2018 по 2027 год.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), представленные в приложении 2 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем расходов бюджетных средств, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 |
| 1. | Запланированные мероприятия | 31 500 | 4 320 | 2 520 | 2 520 | 3 020 в год |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения | 15 900 | 300 | 1 500 | 1 500 | 14 000 |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция объектов водоотведения | 5 500 | 3 500 | 500,0 | 500,0 | 3500,0 |
| 1.3 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 5 000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 3 500 |
| 1.4 | Правовое просвещение населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский в жилищно-коммунальной сфере | 200 | 20 | 20 | 20 | 140 |

Финансирование мероприятий, указанных в  перечне мероприятий Программы, осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, остальных мероприятий – в рамках средств, предусмотренных на финансирование текущей деятельности ответственного исполнителя Программы.

6. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации  включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

6.1.Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы

| № | Содержание мероприятия | Объем расходов на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2027г. |  |
| Цель 1. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Подстепки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция трубопровода холодного водоснабжения | 18300,00 | 300 | 1 500 | 1 500 | 14000,0 | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 1.2. | Реконструкция трубопровода водоотведения | 8340,00 | 3 500 | 500,00 | 500,00 | 3500,00 | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Цель 2. Улучшение санитарного состояния населенных пунктов сельского поселения Подстепки |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Разработка нормативно-правовой базы в области обращения с отходами на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка нормативно-правовых актов в области обращения с отходами на территории сельского поселения Подстепки | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Задача 2.2. Создание и поддержка единой информационной среды в сфере обращения с отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Размещение в средствах массовой информации материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Задача 2.3. Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Подстепки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 5 000 | 500 | 500 | 500 | 3 500 | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Цель 3. Формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения области в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 3.1.2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 3.1.3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей советов многоквартирных домов» | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 3.1.4 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Задача 3.2. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 3.2.3 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| 3.2.4 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
| Задача 3.3. Обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Подстепки к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  | Администрация сельского поселения Подстепки |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 31 500 | 4 320 | 2 520 | 2520 | 21 140 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027годы

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оценка | Плановый период (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2027 |
| 1 | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоснабжения | % | 20 | 22 | 27 | 32 | 67 |
| 2 | Увеличение количества модернизированных и реконструированных объектов водоотведения | % | 20 | 25 | 27,5 | 30 | 50 |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации в целях обеспечения экологического просвещения в сфере обращения с отходами | шт. | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 7 | 14 | 14 | 21 | 30 |
| 6 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | - | 4 | 7 | 11 | 21 |
| 7 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 |