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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ                      

«31» января 2018 г.








  
№ 1
«Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский на 2018 – 2027 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ от 28.05.2012г. № 10, Собрание представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области:

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2027 г.г.»

2. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в результате принятия настоящего постановления, осуществляются за счет средств районного бюджета, бюджета сельского поселения и других источников, в пределах общего  объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию   в   газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Подстепки в сети Интернет http://село-подстепки.рф

Председатель

Собрания представителей

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области



____________________И.М. Ермишин 

Глава

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области



____________________В.И. Петрухина
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей сельского поселения  Подстепки

муниципального района Ставропольский Самарской области от 31.01.2018 г № 1_
ПРОГРАММА

 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры 

  сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский Самарской области

  на 2018 – 2027 годы.»

с.Подстепки
2018 г.
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ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Подстепки  муниципального района Ставропольский Самарской области - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского поселения.  

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения. 

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  сельского поселения Подстепки (далее - поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения. 

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов. 

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки на период с 2018 -2027 г.г.» разработана на основании следующих документов:

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637ГС;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Подстепки. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование
	«Комплексное развития транспортной   инфраструктуры  сельского поселения Подстепки на 2018 – 2027 г.г.» (далее – Программа)

	Разработчик Программы
	Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

	Соисполнители Программы
	Организации  транспортного обслуживания

	Цель Программы
	Создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы  сельского   поселения Подстепки и  повышение уровня безопасности дорожного движения

	Задачи Программы
	1. Обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных дорог общего  пользования сельского  поселения Подстепки;
2. Снижение аварийности;
3. Сокращение количества лиц, погибших и/ил пострадавших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях;

4. Улучшение транспортного обслуживания населения


	Целевые показатели

	Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в км;

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 
       Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП

	Срок и этапы реализации Программы
	Программа рассчитана на 10 (лет) и реализуется в 1 (Один) этап

	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
	- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения;
- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;
- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;

- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;

- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет  средств бюджета сельского поселения Подстепки
2018 год 

Объем финансирования Программы составляет 11 000 000 руб.

Мероприятия:

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2019 год 
Объем финансирования Программы составляет 10 000 000 руб.
Мероприятия:
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;  устройство пешеходных тротуаров,  содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным  ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2020 год 
Объем финансирования Программы составляет 10 000 000 руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров, содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2021 год
Объем финансирования Программы составляет 13 000 000 руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным  ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

2022-2027 годы
Объем финансирования Программы составляет 15 000 000 руб. ,(ежегодно)
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным  ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения

Финансирование из бюджета сельского поселения Подстепки ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации Программы  к 2027 году предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктуры:

2. развитие транспорта общего пользования:

3.  развитие сети дорог поселения  

4. снижение негативного воздействия транспорта  на окружающую среду и здоровье населения.

5. повышение безопасности дорожного движения.


2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский 

Самарской области
        Сельское поселение Подстепки находится в центральной части муниципального района Ставропольский Самарской области и граничит с востока – с землями городского округа Тольятти, с севера – с землями сельского поселения Тимофеевка, сельского поселения Луначарский, сельского поселения Выселки, сельского поселения Ягодное, с юга – с Куйбышевским водохранилищем, с запада – с землями сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский. В границы муниципального образования – сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области входит 1 (Один) населенный пункт – село Подстепки, которое является административным центром сельского поселения.

Сельское поселение Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области занимает территорию 10 500 га.

По статистическим данным администрации сельского поселения Подстепки, в последние 5 лет отмечается интенсивное увеличение непосредственно населенного пункта – села Подстепки, как территориально, так и демографически. 

Территориальное расширение села объясняется активизацией процесса перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта и последующего освоения этих земель, в основном, с целью жилищного строительства. С учетом включения Ставропольского района в Самарско-Тольяттинскую агломерацию территория села Подстепки в перспективе будет увеличиваться еще больше.

        
Хозяйственная сфера   сельского поселения Подстепки  представлена в основном ИП и ООО. Центрообразующее предприятие на территории поселения отсутствует. Практически все земли поселения  находятся в собственности. Сфера материального производства представлена производственными фирмами; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь, торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру. В поселении  работают  общеобразовательная школа, детский сад, клуб,   библиотека, офис врача общей врачебной практики, отделение связи, отделение банка,  Ягодинский участок МП «СтавропольРесурсСервис», МУП «Водоканал Подстепки», МП «Жилищно-коммунальный сервис Подстепки», магазины торговых сетей, самостоятельные магазины, нестационарные торговые объекты, АЗС, СТО, автомойки. Ассортимент представлен в основном товарами повседневного спроса. 
На  01.01.2018 численность населения сельского поселения Подстепки составляет 12 001 человек
В настоящее время в сельском поселении Подстепки сложилась следующая демографическая ситуация:

- население моложе трудоспособного возраста –  2 432 человека;

- население трудоспособного возраста – 6 794 человека; 

- пенсионного возраста – 2 775 человек.

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция увеличение доли трудоспособного населения и уменьшения - нетрудоспособного, что снизит демографическую нагрузку на население и позитивно скажется на формировании трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и продолжительности  жизни населения. 

В целом демографическая ситуация в сельском поселении повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов. 

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка).  

Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешние связи сельского поселения Подстепки поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Подстепки до административного центра района г. Тольятти по автодороге – 20 км, расстояние от                        г. Тольятти до областного центра г. Самара –100 км.

По территории сельского поселения Подстепки проходит   автомобильная дорога общего пользования регионального   значения (муниципальное) – Тольятти – Подстепки-Ягодное. Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Подстепки является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам. 

Сооружения и сообщения железнодорожного, речного и воздушного транспорта в сельском поселении Подстепки отсутствуют. 

3. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения. 

В состав инфраструктуры сельского поселения Подстепки  входят отдельно стоящие застраивающиеся жилые массива: 

- ЖМ «Солнечный»; 

- ЖМ «Луга»; 

- ЖМ «Китеж» 
Населенные пункты инфраструктуры сельского поселения Подстепки сформированы застройкой усадебного типа с почти четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Особенностью сельского поселения является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможности обходного транзитного движения не имеется. Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, являются ул.Полевая, ул.Советская, ул.Набережная, ул.Подборненская, ул.Чкалова,, ул,Надежды, ул.Степана Разина, ул.Юбилейная, ул.40 лет Победы, ул.Изумрудная,. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам, особенно по ул.Советская. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через с.Подстепки.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах инфраструктуры сельского поселения Подстепки
	№
п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность

Км
	Характеристика покрытия
	

	
	
	
	Асфальто-

бетонное
	Грунто-щебеноч

ное. 
	Грунтовое
	Присвоенные идентификационные номера

	
	Региональные
дороги
	
	
	
	
	

	1
	Тольятти-Подстепки-Ягодное
	7,45
	7,45
	-
	-
	-

	
	Итого  региональных дорог
	7,45
	7,45
	-
	-
	-

	
	Дороги местного значения
	
	
	
	
	

	1
	Въезд 1-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	2
	Въезд 2-й Дачный
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	3
	Въезд 3-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	4
	Въезд 4-й Дачный
	0,13
	-
	0,13
	-
	-

	5
	Въезд 5-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	6
	Въезд 6-й Дачный
	0,1
	-
	-
	0,1
	-

	7
	Въезд 7-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	8
	Въезд 8-й Дачный
	0,13
	-
	0,13
	-
	-

	9
	Въезд 9-й Дачный
	0,13
	-
	-
	0,13
	-

	10
	Въезд 10-й Дачный
	0,12
	-
	0,12
	-
	-

	11
	Въезд 11-й Дачный
	0,1
	-
	-
	0,1
	-

	12
	переулок 1-й Восточный
	0,34
	0,34
	-
	-
	-

	13
	переулок 2-й Восточный
	0.2
	0,2
	-
	-
	-

	14
	переулок 3-й Восточный
	0,35
	0,35
	-
	-
	-

	15
	переулок Белокаменный
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	16
	переулок Благодарный
	0,1
	
	0,1
	
	

	17
	переулок Больничный
	0,44
	0,44
	
	0,45
	

	18
	переулок Дружбы
	0.23
	-
	-
	0,23
	-

	19
	переулок Заречный
	0.27
	0,27
	-
	-
	-

	20
	переулок Калиновый
	0,53
	0,33
	-
	0,2
	00002796

	21
	переулок Карьерный
	0,26
	-
	0,26
	-
	-

	22
	переулок Коммунальный
	0,06
	-
	-
	0,06
	-

	23
	переулок Космонавтов
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	24
	переулок Лунный
	0,18
	-
	0,18
	-
	-

	25
	переулок Любимый
	0,23
	0,23
	-
	-
	-

	26
	переулок Морской 
	0.6
	0,6
	-
	-
	00002767

	27
	переулок Новый
	0,2
	0,2
	-
	-
	-

	28
	переулок Орлиный
	0,61
	0,54
	0,07
	-
	-

	29
	переулок Отрадный
	0,24
	0,24
	-
	-
	-

	30
	переулок Прибрежный 
	0,16
	0,16
	-
	-
	-

	31
	переулок Проездной
	0,24
	0,24
	-
	-
	-

	32
	переулок Рабочий
	0,3
	-
	0,26
	0,04
	00002797

	33
	переулок Рябиновый
	0,18
	0,18
	-
	-
	-

	34
	переулок Садовый 
	0,18
	-
	-
	0,18
	-

	35
	переулок Светлый
	0,11
	-
	0,11
	-
	-

	36
	переулок Северный
	0,45
	0,16
	-
	0,29
	-

	37
	переулок Спокойный
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	38
	переулок Спортивный
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	39
	переулок Тенистый 
	0.55
	0,55
	-
	--
	-

	40
	переулок Тихий
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	41
	переулок Транспортный
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	42
	переулок Юбилейный
	0,5
	0,33
	-
	0,17
	00002751

	43
	переулок Ясный
	1,9
	1,63
	-
	0,27
	-

	44
	проезд Больничный
	0,95
	0,95
	-
	-
	00002754

	45
	проезд Майский
	0,06
	-
	-
	0,06
	-

	46
	Проезд Ромашковый
	0,22
	0,17
	-
	0,05
	-

	47
	улица  Весенняя
	1,2
	-
	0,34
	0,85
	00002782

	48
	улица 40 лет Победы
	0,76
	0,76
	-
	-
	00002749

	49
	улица Березовая
	1,5
	-
	-
	1,5
	00002817

	50
	улица Березовская
	0,6
	0,6
	-
	-
	-

	51
	улица Васильковая
	1
	-
	0,35
	0,65
	00002763

	52
	улица Виноградная
	0,42
	-
	0,42
	-
	00002780

	53
	улица Вишневая
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002814

	54
	улица Волжская
	0.95
	0,95
	-
	-
	00002752

	55
	улица Ворошилова
	0,95
	0,82
	0,13
	-
	00002755

	56
	улица Восточная
	0,9
	0,83
	-
	0,07
	00002761

	57
	улица Дачная
	4,3
	1,1
	3,1
	0,08
	00002789

	58
	улица Дружбы
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002816

	59
	улица Желанная
	1,22
	-
	-
	1,22
	00002817

	60
	улица Жигулевская
	1,7
	1,3
	0,4
	-
	00002763

	61
	улица Заволжская
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002807

	62
	улица Зеленая
	1,4
	0,6
	-
	0,8
	00002774

	63
	улица Изумрудная 
	1,66
	1,08
	0,58
	-
	00002771

	64
	улица Колхозная
	0,67
	0,33
	0,34
	-
	00002821

	65
	улица Комсомольская
	1,3
	1,02
	0,12
	0,16
	00002759

	66
	улица Кооперативная
	0,63
	0,63
	-
	-
	00002757

	67
	улица Красноармейская
	1,13
	1,05
	0,01
	0,08
	00002758

	68
	улица Красномосковская
	0,63
	-
	-
	0,63
	

	69
	улица Луговая
	2,8
	1,22
	0,78
	0,8
	00002798

	70
	улица Малиновая
	0,7
	-
	0,42
	0,28
	00002785

	71
	улица Мира
	4,7
	3,5
	0,6
	0,6
	00002791

	72
	улица Мирная
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002808

	73
	улица Молодежная
	0,7
	0,45
	0,19
	0,06
	00002779

	74
	улица Набережная
	 5,3
	4,7
	0,6
	-
	00002792

	75
	улица Нагорная
	1,28
	-
	-
	1,28
	

	76
	улица Надежды
	1,35
	1,14
	0,21
	-
	00002778

	77
	улица Ольховая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002800

	78
	улица Очарования
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002801

	79
	улица Первомайская
	0.6
	0,13
	0,17
	0,4
	00002760

	80
	улица Пионерская
	1,3
	1,13
	0,11
	0,06
	-

	81
	улица Полевая
	6,3
	6,3
	-
	-
	-

	82
	улица Подборненская
	0,96
	0,96
	-
	-
	00002753

	83
	улица Производственная 
	0,5
	0,5
	-
	-
	-

	84
	улица Радужная
	0,4
	-
	0,4
	-
	00002783

	85
	улица Речная
	0,5
	-
	-
	0,5
	-

	86
	улица Родины
	1,4
	0,85
	0,12
	0,43
	00002775

	87
	улица Розовая
	0,6
	0,24
	0,14
	0,22
	00002777

	88
	улица Рябиновая
	1,22
	-
	0,08
	1,14
	00002910

	89
	улица Садовая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002803

	90
	улица Садовое кольцо 
	1,1
	1,1
	-
	-
	

	91
	улица Светлая
	1,22
	-
	-
	1,22
	00002809

	92
	улица Сиреневая
	0,77
	-
	0,26
	0,51
	00002784

	93
	улица Сказочная
	1, 21
	-
	-
	1,21
	00002813

	94
	улица Советская
	4,9
	4,22
	0,24
	0,44
	00002788

	95
	улица Солнечная
	1,8
	1,21
	-
	0,59
	00002795

	96
	улица Специалистов
	1,8
	0,63
	0,58
	0,59
	00002781

	97
	улица Степана Разина 
	2,4
	2,18
	0,16
	0,06
	00002756

	98
	улица Степная
	0.6
	0,44
	0,16
	-
	00002770

	99
	улица Строителей
	0,8
	0,3
	0,04
	0,46
	00002772

	100
	улица Тополиная
	1,37
	0,95
	-
	0,42
	00002802

	101
	улица Транспортная
	1
	1
	-
	-
	

	102
	улица Трудовая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002799

	103
	улица Фермерская
	4,12
	0,32
	-
	3,8
	

	104
	улица Цветная
	1,51
	0,23
	0,4
	0,88
	00002773

	105
	улица Чкалова
	5,5
	5,5
	-
	-
	00002794

	106
	улица Энтузиастов
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002818

	107
	улица Юбилейная
	1,32
	1,32
	-
	-
	00002750

	108
	улица Ягодная
	1,1
	-
	1,1
	-
	00002811

	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого дорог местного значения
	109,22
	60.53
	18,02 
	30,670 
	


Общие данные по улично-дорожной сети.

	№
	Показатели 
	Единица измерения
	Данные на 2017 г.

	1
	Общее протяжение уличной сети муниципальной
	 км
	116.67

	2
	Общая площадь уличной сети
	тыс. кв. м.
	540


Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения Подстепки относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. 
Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Подстепки выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

  - отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры
Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2017 год составил 430  автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.  

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение  обеспечено 

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка -  обеспечено 

- СТО - мощностью два поста - обеспечено.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения. 

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  сельского  поселения,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для поселения.  В  будущем  это позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям 

развития транспортной инфраструктуры
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

               Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения Подстепки.

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние
	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2022
	2024
	2027

	Критерии доступности для населения транспортных слуг
	Система автомобильных улиц и дорог
	км
	116.67
	116.67
	118,3
	122,5
	123,2

	125


	
	Улучшенная структура улично- дорожной сети
	тыс кв.м.
	312
	314
	317
	322
	327
	335

	Показатели спроса на   развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	116.67
	116.67
	118,3
	122,5
	123,2


	125



	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность 
	%
	65
	65
	70
	75
	85
	100

	
	Безопасность дорожного движения
	%
	 60
	 65
	65
	70
	75 
	85 

	Показатели надежности  улично- дорожной сети
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	0,7
	1
	1,5
	1,5
	2
	3,5


5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Подстепки  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований. 

1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения. 

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения намечены мероприятия, направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

3. Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы.

4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

 Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 

5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. 

6. Создание инфраструктуры автосервиса.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

     Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Подстепки
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2027 годов составляет 134 000 000 рублей, в том числе по годам:

2018 год – 11 000 000 рублей; 

2019 год – 10 000 000 рублей; 

2020 год – 10 000 000 рублей;

2021 год -   13 000 000 рублей

2022-2027 годы    15 000 000 рублей ежегодно
    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

	Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего


	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2027 годы

	1.
	Цель:  создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы сельского   поселения Подстепки,  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	1.1.
	Задача:  обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения Подстепки

	1.1.1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	
	2018
	200 000
	
	
	200 000
	
	получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	200 000
	
	
	200 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	200 000
	
	
	200 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	      300 000
	
	
	300 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	400 000
	
	
	400 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	400 000 (ежегодно)
	
	
	400 000 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	3 300 000
	
	
	3 300 000
	
	
	

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	
	2018
	400 000
	
	
	400 000
	
	безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	400 000
	
	
	400 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	400 000
	
	
	400 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	600 000
	
	
	400 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	800 000
	
	
	400 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	800 000

(ежегодно)
	
	
	600 000

(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	6 600 000
	
	
	6 600 000
	
	
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	
	2018
	8 500 000
	
	
	8 500 000
	
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	8 500 000
	
	
	8 500 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	8 500 000
	
	
	8 500 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	10 500 000
	
	
	10 500 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	12 000 000
	
	
	12 000 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	12 000 000

(ежегодно)
	
	
	12 000 000

(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	82 500 000
	
	
	82 500 000
	
	
	

	2.
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	
	2018
	500 000
	
	
	500 000
	
	снижение дорожно-транспортных происшествий
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	300 000
	
	
	500 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	300 000
	
	
	500 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	500 000
	
	
	500 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	500 000
	
	
	500 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	500 000

(ежегодно)
	
	
	500 000

(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	4 600 0000
	
	
	4 600 0000
	
	
	

	3.
	Задача: развитие системы улично-дорожной сети, улучшение дорожной инраструктуры

	
	Устройство уличного освещения
	
	2018
	800 000
	
	
	800 000
	
	улучшение состояния дорожной инфраструктуры
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	400 000
	
	
	800 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	400 000
	
	
	800 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	800 000
	
	
	800 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	1 000 000
	
	
	1 000 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	1 000 000

(ежегодно)
	
	
	1 000 000

(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	8 400 0000
	
	
	8 400 0000
	
	
	

	3.
	Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	
	2018
	600 000
	
	
	600 000
	
	создание комфортных условий для граждан
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2019
	200 000
	
	
	200 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	200 000
	
	
	200 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	300 000
	
	
	300 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	300 000
	
	
	300 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	300 000
(ежегодно)
	
	
	300 000
(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	2 100 000
	
	
	2 100 000
	
	
	

	
	Итого по основным мероприятиям
	
	2018
	11 000 000
	
	
	11 000 000
	
	
	

	
	
	
	2019
	10 000 000
	
	
	10 000 000
	
	
	

	
	
	
	2020
	10 000 000
	
	
	10 000 000
	
	
	

	
	
	
	2021
	13 000 000
	
	
	13 000 000
	
	
	

	
	
	
	2022
	15 000 000
	
	
	15 000 000
	
	
	

	
	
	
	2023-2027
	15 000 000 
	
	
	15 000 000 
	
	
	

	
	
	
	Всего
	134 000 000
	
	
	134 000 000
	
	
	


6.1. Структура инвестиций
Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприя​тия по модернизации объектов улично-дорожной сети  инфраструктуры сельского поселения Подстепки на 2018 - 2027 годы, составляет 134 000 000 рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

В результате анализа состояния  улично-дорожной сети сельского поселения Подстепки показано, что экономика поселе​ния является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, близость г.Тольятти. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на среднем уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объек​ты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в ка​честве основного источника инвестиций предлагается подразумевать лишь местный  бюджет.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы указано в ценах 2017 года. 

Распределение источни​ков финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производ​ства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйст​вах, с освоением земель под индивидуальную жилую застройку, развитием производства в рамках Особой экономической зоны.
Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Подстепки, отмечается следующее:

· бюджетная обеспеченность средняя;
· транспортная доступность населенных пунктов поселения достаточно высокая;

· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас​ширение производства;

· состояние жилищного фонда -  удовлетворительное, доходы населения на уровне - средних по району.
7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) (проводится путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы сельского поселения Подстепки является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы: 

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения. 

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы сельского поселения Подстепки предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Подстепки по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения Подстепки. 







	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.
	Единица измерения

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков
	125 600 000
	125 км

	2
	Уличное освещение 
	8 400 000
	200 шт




Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры    сельского поселения Подстепки на период 2018 – 2027 годов

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

· Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

· Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

· Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2027

	1)
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км.
	6
	6
	7
	10
	10

	2)
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%.
	43
	40
	37
	33
	20-10

	3)
	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП
	%
	30
	20
	10
	5
	0


Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. измерения
	Современное состояние
	Целевое значение

	1.1.1
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	км
	0,5 км
	125 км

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	км
	3 км
	125 км

	1.1.3.
	Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	км
	40
	 125

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	шт
	510
	760

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	шт
	11
	20

	4.1
	Устройство уличного освещения 
	шт
	991
	1191


8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Подстепки
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Верификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние транспортной  инфраструктуры. 

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.
