РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки,

с. Подстепки, ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» апреля 2016 года                                                                                            № 30

«О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, нормами и правилами по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения от 29.12.2012 года № 19, в целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Подстепки, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу мусора, бытовых и производственных отходов, планировке территории, озеленению улиц и иных территорий общего пользования создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 год (Приложение № 2).

3. Утвердить план закрепления территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке за юридическими и физическими лицами (Приложение № 2).

4. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности (по согласованию) разработать мероприятия по вопросу организации работ по благоустройству и санитарной очистке на закрепленной территории.

5. Опубликовать настоящее Постановление в  районной  газете  «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения http://www.село-подстепки.рф.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области				_________________/В.И. Петрухина/

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения  Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от «06» апреля  2016 года № 30

Состав

комиссии по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Председатель комиссии:

Петрухина В.И. – Глава сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Заместитель председателя комиссии:

Багаутдинов Р.З. – заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Секретарь комиссии:

Кочетков Д.В, – юрисконсульт администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Члены комиссии:

Тюрников И.Н. – директор ГБОУ СОШ с.Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (по согласованию);

Ледяева В.Н. – руководитель ГБОУ СПДС «Золотой ключик» с.Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, председатель Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);

Кесслер О.А. – врач общей практики, заведующая отделением ОВП с.Подстепки ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ с.Подстепки», депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);

Ефремов В.В. – участковый уполномоченный полиции О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию);

Ермишин И.М. – директор ФОК с.Подстепки, депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);

Болмосова М.В. – заведующая клубом сельского поселения Подстепки, депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки;

Фейзиков И.Ф. – директор МП «ЖКС Подстепки»;

Соловых Д.В.- заместитель директора МУП «Водоканл Подстепки».

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения  Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от «06» апреля  2016 года № 30

Мероприятия

по благоустройству территории

сельского поселения Подстепки в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание комиссии по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области | Глава сельского поселения Подстепки | Апрель |
| 2. | Совещание с руководителями предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Подстепки, по вопросу организации работ по благоустройству подведомственной территории | Глава сельского поселения Подстепки | Апрель-май |
| 3. | Изготовление письменных обращений к населению сельского поселения с призывом осуществлять уборку мусора; размещение обращений на информационных стендах в местах массового скопления людей, в СМИ | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки . | Апрель-май |
| 4. | Благоустройство и озеленение территории возле памятника воинам ВОВ | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки | Апрель |
| 5. | Благоустройство кладбища и подъездных путей | Смотритель кладбища | Апрель-май |
| 6. | Найм сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории | Глава сельского поселения Подстепки, заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки | В течение года |
| 7. | Сбор мусора на территории села с привлечением жителей поселения, учащихся школы. Проведение субботников. | Руководители предприятий и организаций независимо от форм собственности, жители сельского поселения | Апрель-май |
| 8. | Совещание с председателями СНТ (ТСН) по вопросу проведения работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственной территории и территории, прилегающей к товариществам (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) | Глава сельского поселения Подстепки | Апрель-май |
| 9. | Индивидуальная работа с жителями сельского поселения по вопросам благоустройства и санитарной очистки территории (проведение бесед, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей) | Администрация сельского поселения, участковый уполномоченный инспектор | В течение сезона |
| 10. | Покос травы по селу | Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки» | В течение сезона |
| 11. | Побелка деревьев на территории общего пользования | Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки» | Апрель-май |
| 12. | Благоустройство дорог общего пользования сельского поселения | Администрация сельского поселения | По особому плану |
| 13. | Спил деревьев (по заявлениям жителей) | Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки» | В течение сезона |
| 14. | Установка детских игровых площадок | Администрация сельского поселения | В течение сезона |
| 15. | Ликвидация стихийных свалок | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки, МП «ЖКС Подстепки» | В течение сезона |
| 16. | Проведение общественных субботников | Администрация сельского поселения, руководители предприятий и организаций | Апрель (16.04.2016 г. 23.04.2016 г.) |
| 17. | Обустройство уличного освещения по ул.Полевая сельского поселения Подстепки | Администрация сельского поселения | 3 квартал 2016 года |

Приложение № 3

к постановлению администрации

сельского поселения  Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от «06» апреля  2016 года № 30

План

закрепления территории

по проведению работ по благоустройству территории

сельского поселения Подстепки

| № п/п | Закрепленная территория | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория водозаборов | МУП «Водоканал Подстепки» |
| 2 | Территория котельной | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Территория ГБОУ СПДС «Золотой ключик» | Руководитель СПДС «Золотой ключик» |
| 4 | Территория отделения ОВП с.Подстепки | Заведующая ОВП с.п.Подстепки |
| 5 | Территория ГБОУ СОШ с.Подстепки (начальная, средняя школы) | Директор ГБОУ СОШ с.Подстепки |
| 6 | Кладбище | Администрация сельского поселения, Фонд развития села |
| 7. | Территория, прилегающая к зданию администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения |
| 8. | Территория свалки сельского поселения | Администрация сельского поселения, Фонд развития села |
| 9. | Территории объектов производства, торговли | Руководители предприятий, организаций независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели |
| 10. | Территории жилищных кооперативов | Председатели кооперативов |
| 11. | Территории садовых товариществ | Председатели товариществ |
| 12. | Внутридворовые территории многоквартирных домов (МКД) | УК, жители МКД |
| 13. | Пляжная зона | Собственник территории |
| 14. | Территория Физкультурно-оздоровительного комплекса, футбольного стадиона | Директор ФОК Директор ГБОУ СОШ с.Подстепки |