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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, 
с. Подстепки, ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«06» апреля 2016 года                                                                                            № 30
«О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области»

             В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, нормами и правилами по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения от 29.12.2012 года № 19, в целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Подстепки, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

         	1. Для руководства и контроля за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу мусора, бытовых и производственных отходов, планировке территории, озеленению улиц и иных территорий общего пользования создать комиссию по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области и утвердить ее состав (Приложение № 1).
	2. Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 год (Приложение № 2).
	3. Утвердить план закрепления территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке за юридическими и физическими лицами (Приложение № 2).
4. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности (по согласованию) разработать мероприятия по вопросу организации работ по благоустройству и санитарной очистке на закрепленной территории.
	5. Опубликовать настоящее Постановление в  районной  газете  «Ставрополь-на-Волге»  и на официальном сайте поселения http://www.село-подстепки.рф.   
         	6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
         	7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         
Глава
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области				_________________/В.И. Петрухина/
Приложение № 1
к постановлению администрации  
сельского поселения  Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области 
от «06» апреля  2016 года № 30

Состав
комиссии по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Председатель комиссии:
Петрухина В.И. – Глава сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Заместитель председателя комиссии:
Багаутдинов Р.З. – заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

Секретарь комиссии:
Кочетков Д.В, – юрисконсульт администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 

Члены комиссии:
Тюрников И.Н. – директор ГБОУ СОШ с.Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (по согласованию);
Ледяева В.Н. – руководитель ГБОУ СПДС «Золотой ключик» с.Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, председатель Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);
Кесслер О.А. – врач общей практики, заведующая отделением ОВП с.Подстепки ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ с.Подстепки», депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);
Ефремов В.В. – участковый уполномоченный полиции О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию);
Ермишин И.М. – директор ФОК с.Подстепки, депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки (по согласованию);
Болмосова М.В. – заведующая клубом сельского поселения Подстепки, депутат Собрания представителей сельского поселения Подстепки;
Фейзиков И.Ф. – директор МП «ЖКС Подстепки»;
Соловых Д.В.- заместитель директора МУП «Водоканл Подстепки».


























Приложение № 2
к постановлению администрации  
сельского поселения  Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области 
от «06» апреля  2016 года № 30

Мероприятия
по благоустройству территории
сельского поселения Подстепки в 2016 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок

	1.
	Заседание комиссии по благоустройству территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 
	Глава сельского поселения Подстепки 

	Апрель


	2.
	Совещание с руководителями предприятий и организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения Подстепки, по вопросу организации работ по благоустройству подведомственной территории 

	Глава сельского поселения Подстепки 

	Апрель-май
 

	3.
	Изготовление письменных обращений к населению сельского поселения с призывом осуществлять уборку мусора;
размещение обращений на информационных стендах в местах массового скопления людей, в СМИ
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки
.

	Апрель-май


	4.
	Благоустройство и озеленение территории возле памятника воинам ВОВ
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки
	Апрель

	5.
	Благоустройство кладбища и подъездных путей  
	Смотритель кладбища
	Апрель-май 

	6.
	Найм сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории
	Глава сельского поселения Подстепки, 
заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки
	В течение года

	7.
	Сбор мусора на территории села с привлечением жителей поселения, учащихся школы.
Проведение субботников.
	Руководители предприятий и организаций независимо от форм собственности, жители сельского поселения 
	Апрель-май 

	8.
	Совещание с председателями СНТ (ТСН) по вопросу проведения работ по благоустройству и санитарной очистке подведомственной территории и территории, прилегающей к товариществам (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) 
	Глава сельского поселения Подстепки 

	Апрель-май

	9.
	Индивидуальная работа с жителями сельского поселения по вопросам благоустройства и санитарной очистки территории (проведение бесед, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей)
	Администрация сельского поселения, участковый уполномоченный инспектор

	В течение сезона

	10.
	Покос травы по селу 
	Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки»
	В течение сезона

	11.
	Побелка деревьев на территории общего пользования 
	Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки»
	Апрель-май

	12.
	Благоустройство дорог общего пользования сельского поселения
	Администрация сельского поселения
	По особому плану

	13.
	Спил деревьев (по заявлениям жителей)
	Администрация сельского поселения, МП «ЖКС Подстепки»
	В течение сезона

	14.
	Установка детских игровых площадок
	Администрация сельского поселения
	В течение сезона

	15.
	Ликвидация стихийных свалок
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения Подстепки,
МП «ЖКС Подстепки»
	В течение сезона

	16.
	Проведение общественных субботников
	Администрация сельского поселения,
руководители предприятий и организаций 
	Апрель
(16.04.2016 г.
23.04.2016 г.)

	17.
	Обустройство уличного освещения по ул.Полевая сельского поселения Подстепки
	Администрация сельского поселения
	3 квартал 
2016 года




Приложение № 3
к постановлению администрации  
сельского поселения  Подстепки
муниципального района Ставропольский
Самарской области 
от «06» апреля  2016 года № 30

План
закрепления территории
по проведению работ по благоустройству территории
сельского поселения Подстепки
 
	№ п/п
	Закрепленная территория
	Ответственное лицо

	1
	Территория водозаборов 
	МУП «Водоканал Подстепки»

	2
	Территория котельной 

	МП «СтавропольРесурсСервис»

	3
	Территория ГБОУ СПДС «Золотой ключик»
	Руководитель СПДС «Золотой ключик»

	4
	Территория отделения ОВП с.Подстепки
	Заведующая ОВП с.п.Подстепки

	5
	Территория ГБОУ СОШ с.Подстепки (начальная, средняя школы)

	Директор ГБОУ СОШ с.Подстепки

	6
	Кладбище
	Администрация сельского поселения, 
Фонд развития села


	7.
	Территория, прилегающая к зданию администрации сельского поселения
	Администрация сельского поселения 

	8.
	Территория свалки сельского поселения
	Администрация сельского поселения, 
Фонд развития села

	9.
	Территории объектов производства, торговли

	Руководители предприятий, организаций независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели

	10.
	Территории жилищных кооперативов
	Председатели кооперативов

	11.
	Территории садовых товариществ
	Председатели товариществ

	12.
	Внутридворовые территории многоквартирных домов (МКД)
	УК, жители МКД

	13.
	Пляжная зона
	Собственник территории

	14.
	Территория Физкультурно-оздоровительного комплекса, футбольного стадиона
	Директор ФОК
Директор ГБОУ СОШ с.Подстепки
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