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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, 
с. Подстепки,  ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 93-99-32, podstepki@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «18» апреля 2022 г.				                                                    № 26

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2035 годы.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Подстепкинский Вестник» и на официальном сайте сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: http://podstepki.stavrsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения Подстепки 
муниципального района Ставропольский
Самарской области                                        _______________    А.Ю. Марьянов
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский 
Самарской области 
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	НАИМЕНОВАНИЕ
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки на 2022–2035 гг. (далее – Программа)

	РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
	ФГАОУ «Самарский государственный экономический университет», 443090, Самарская область, городской округ Самара, ул. Советской Армии, 141

	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 445143, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, с. Подстепки, ул. Советская, 1А

	СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
	Организации транспортного обслуживания

	ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
	Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Подстепки и повышение уровня безопасности дорожного движения

	ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Подстепки;
2. Снижение аварийности;
3. Сокращение количества лиц, погибших и/ил пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
4. Улучшение транспортного обслуживания населения.

	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	- Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в км;
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; 
- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП.

	СРОК И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	Программа рассчитана на 13 (лет) и реализуется в 1 (Один) этап

	УКРУПНЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения;
- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;
- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;
- размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;
- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

	ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Подстепки и составляет 219 000 000 руб., в том числе по годам:
2022 год 
Объем финансирования Программы составляет 13 000 000 руб.
Мероприятия:
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2023 год 
Объем финансирования Программы составляет 15 000 000 руб.
Мероприятия:
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2024 год 
Объем финансирования Программы составляет 15 000 000 руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2025 год
Объем финансирования Программы составляет 15 000 000 руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; 
- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
2026-2035 годы
Объем финансирования Программы составляет 161 000 руб.
обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; 
- капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; 
- устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения
Финансирование из бюджета сельского поселения Подстепки ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	В результате реализации Программы к 2035 году предполагается: 
1. Развитие транспортной инфраструктуры
2. Развитие транспорта общего пользования
3. Развитие сети дорог поселения 
4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения
5. Повышение безопасности дорожного движения
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Транспортная инфраструктура сельского поселения Подстепки является составляющей инфраструктуры Ставропольского муниципального района Самарской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. 
Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения Подстепки с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.
Автомобильный транспорт
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность сельского поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. 
К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения.
По территории сельского поселения Подстепки проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, перечень которых представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень автомобильных дорог с.п. Подстепки
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Характеристика покрытия
	Присвоенные идентификационные номера

	
	
	
	Асфальто-бетонное
	Грунто-щебеночное
	Грунтовое
	

	
	Региональные дороги
	
	
	
	
	

	1
	Тольятти-Подстепки-Ягодное
	7,45
	7,45
	-
	-
	-

	
	Итого региональных дорог
	7,45
	7,45
	-
	-
	-

	
	Дороги местного значения
	
	
	
	
	

	1
	Въезд 1-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	2
	Въезд 2-й Дачный
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	3
	Въезд 3-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	4
	Въезд 4-й Дачный
	0,13
	-
	0,13
	-
	-

	5
	Въезд 5-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	6
	Въезд 6-й Дачный
	0,1
	-
	-
	0,1
	-

	7
	Въезд 7-й Дачный
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	8
	Въезд 8-й Дачный
	0,13
	-
	0,13
	-
	-

	9
	Въезд 9-й Дачный
	0,13
	-
	-
	0,13
	-

	10
	Въезд 10-й Дачный
	0,12
	-
	0,12
	-
	-

	11
	Въезд 11-й Дачный
	0,1
	-
	-
	0,1
	-

	12
	переулок 1-й Восточный
	0,34
	0,34
	-
	-
	-

	13
	переулок 2-й Восточный
	0.2
	0,2
	-
	-
	-

	14
	переулок 3-й Восточный
	0,35
	0,35
	-
	-
	-

	15
	переулок Белокаменный
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	16
	переулок Благодарный
	0,1
	
	0,1
	
	

	17
	переулок Больничный
	0,44
	0,44
	
	0,45
	

	18
	переулок Дружбы
	0.23
	-
	-
	0,23
	-

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Характеристика покрытия
	Присвоенные идентификационные номера

	
	
	
	Асфальто-бетонное
	Грунто-щебеночное
	Грунтовое
	

	19
	переулок Заречный
	0.27
	0,27
	-
	-
	-

	20
	переулок Калиновый
	0,53
	0,33
	-
	0,2
	00002796

	21
	переулок Карьерный
	0,26
	-
	0,26
	-
	-

	22
	переулок Коммунальный
	0,06
	-
	-
	0,06
	-

	23
	переулок Космонавтов
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	24
	переулок Лунный
	0,18
	-
	0,18
	-
	-

	25
	переулок Любимый
	0,23
	0,23
	-
	-
	-

	26
	переулок Морской 
	0.6
	0,6
	-
	-
	00002767

	27
	переулок Новый
	0,2
	0,2
	-
	-
	-

	28
	переулок Орлиный
	0,61
	0,54
	0,07
	-
	-

	29
	переулок Отрадный
	0,24
	0,24
	-
	-
	-

	30
	переулок Прибрежный 
	0,16
	0,16
	-
	-
	-

	31
	переулок Проездной
	0,24
	0,24
	-
	-
	-

	32
	переулок Рабочий
	0,3
	-
	0,26
	0,04
	00002797

	33
	переулок Рябиновый
	0,18
	0,18
	-
	-
	-

	34
	переулок Садовый 
	0,18
	-
	-
	0,18
	-

	35
	переулок Светлый
	0,11
	-
	0,11
	-
	-

	36
	переулок Северный
	0,45
	0,16
	-
	0,29
	-

	37
	переулок Спокойный
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	38
	переулок Спортивный
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	39
	переулок Тенистый 
	0.55
	0,55
	-
	--
	-

	40
	переулок Тихий
	0,15
	0,15
	-
	-
	-

	41
	переулок Транспортный
	0,1
	0,1
	-
	-
	-

	42
	переулок Юбилейный
	0,5
	0,33
	-
	0,17
	00002751

	43
	переулок Ясный
	1,9
	1,63
	-
	0,27
	-

	44
	проезд Больничный
	0,95
	0,95
	-
	-
	00002754

	45
	проезд Майский
	0,06
	-
	-
	0,06
	-

	46
	Проезд Ромашковый
	0,22
	0,17
	-
	0,05
	-

	47
	улица Весенняя
	1,2
	-
	0,34
	0,85
	00002782

	48
	улица 40 лет Победы
	0,76
	0,76
	-
	-
	00002749

	49
	улица Березовая
	1,5
	-
	-
	1,5
	00002817

	50
	улица Березовская
	0,6
	0,6
	-
	-
	-

	51
	улица Васильковая
	1
	-
	0,35
	0,65
	00002763

	52
	улица Виноградная
	0,42
	-
	0,42
	-
	00002780

	53
	улица Вишневая
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002814

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Характеристика покрытия
	Присвоенные идентификационные номера

	
	
	
	Асфальто-бетонное
	Грунто-щебеночное
	Грунтовое
	

	54
	улица Волжская
	0.95
	0,95
	-
	-
	00002752

	55
	улица Ворошилова
	0,95
	0,82
	0,13
	-
	00002755

	56
	улица Восточная
	0,9
	0,83
	-
	0,07
	00002761

	57
	улица Дачная
	4,3
	1,1
	3,1
	0,08
	00002789

	58
	улица Дружбы
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002816

	59
	улица Желанная
	1,22
	-
	-
	1,22
	00002817

	60
	улица Жигулевская
	1,7
	1,3
	0,4
	-
	00002763

	61
	улица Заволжская
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002807

	62
	улица Зеленая
	1,4
	0,6
	-
	0,8
	00002774

	63
	улица Изумрудная 
	1,66
	1,08
	0,58
	-
	00002771

	64
	улица Колхозная
	0,67
	0,33
	0,34
	-
	00002821

	65
	улица Комсомольская
	1,3
	1,02
	0,12
	0,16
	00002759

	66
	улица Кооперативная
	0,63
	0,63
	-
	-
	00002757

	67
	улица Красноармейская
	1,13
	1,05
	0,01
	0,08
	00002758

	68
	улица Красномосковская
	0,63
	-
	-
	0,63
	

	69
	улица Луговая
	2,8
	1,22
	0,78
	0,8
	00002798

	70
	улица Малиновая
	0,7
	-
	0,42
	0,28
	00002785

	71
	улица Мира
	4,7
	3,5
	0,6
	0,6
	00002791

	72
	улица Мирная
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002808

	73
	улица Молодежная
	0,7
	0,45
	0,19
	0,06
	00002779

	74
	улица Набережная
	 5,3
	4,7
	0,6
	-
	00002792

	75
	улица Нагорная
	1,28
	-
	-
	1,28
	

	76
	улица Надежды
	1,35
	1,14
	0,21
	-
	00002778

	77
	улица Ольховая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002800

	78
	улица Очарования
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002801

	79
	улица Первомайская
	0.6
	0,13
	0,17
	0,4
	00002760

	80
	улица Пионерская
	1,3
	1,13
	0,11
	0,06
	-

	81
	улица Полевая
	6,3
	6,3
	-
	-
	-

	82
	улица Подборненская
	0,96
	0,96
	-
	-
	00002753

	83
	улица Производственная 
	0,5
	0,5
	-
	-
	-

	84
	улица Радужная
	0,4
	-
	0,4
	-
	00002783

	85
	улица Речная
	0,5
	-
	-
	0,5
	-

	86
	улица Родины
	1,4
	0,85
	0,12
	0,43
	00002775

	87
	улица Розовая
	0,6
	0,24
	0,14
	0,22
	00002777

	88
	улица Рябиновая
	1,22
	-
	0,08
	1,14
	00002910

	89
	улица Садовая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002803

	90
	улица Садовое кольцо 
	1,1
	1,1
	-
	-
	

	91
	улица Светлая
	1,22
	-
	-
	1,22
	00002809

	92
	улица Сиреневая
	0,77
	-
	0,26
	0,51
	00002784

	93
	улица Сказочная
	1, 21
	-
	-
	1,21
	00002813

	94
	улица Советская
	4,9
	4,22
	0,24
	0,44
	00002788

	95
	улица Солнечная
	1,8
	1,21
	-
	0,59
	00002795

	96
	улица Специалистов
	1,8
	0,63
	0,58
	0,59
	00002781

	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км
	Характеристика покрытия
	Присвоенные идентификационные номера

	
	
	
	Асфальто-бетонное
	Грунто-щебеночное
	Грунтовое
	

	97
	улица Степана Разина 
	2,4
	2,18
	0,16
	0,06
	00002756

	98
	улица Степная
	0.6
	0,44
	0,16
	-
	00002770

	99
	улица Строителей
	0,8
	0,3
	0,04
	0,46
	00002772

	100
	улица Тополиная
	1,37
	0,95
	-
	0,42
	00002802

	101
	улица Транспортная
	1
	1
	-
	-
	

	102
	улица Трудовая
	1,37
	-
	-
	1,37
	00002799

	103
	улица Фермерская
	4,12
	0,32
	-
	3,8
	

	104
	улица Цветная
	1,51
	0,23
	0,4
	0,88
	00002773

	105
	улица Чкалова
	5,5
	5,5
	-
	-
	00002794

	106
	улица Энтузиастов
	1,5
	-
	1,5
	-
	00002818

	107
	улица Юбилейная
	1,32
	1,32
	-
	-
	00002750

	108
	улица Ягодная
	1,1
	-
	1,1
	-
	00002811

	
	Итого дорог местного значения
	109,22
	60.53
	18,02 
	30,670 
	



Объекты железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc366429057][bookmark: _Toc91405238]Улично-дорожная сеть
Характеристики улично-дорожной сети на территории сельского поселения представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристики улично-дорожной сети на территории с.п. Подстепки
	Показатели
	Ед. измерения
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Общая площадь земель муниципального образования
	гектар
	28077.62
	28077.62
	28077.6
	28077.6
	28077.6
	28077.6

	Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года
	
	
	
	
	
	
	

	всего
	километр
	116.9
	116.9
	116.9
	116.9
	120.4
	123.3

	с твердым покрытием
	километр
	84.9
	84.9
	85.7
	87.2
	90.6
	92.6

	с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами)
	километр
	60.5
	61.3
	61.3
	62.2
	63.4
	63.4

	Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного года)
	километр
	116.9
	198.5
	198.5
	199
	198.5
	198.5

	Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года
	километр
	81.6
	81.6
	59.4
	59
	59.4
	59.4

	Количество автозаправочных станций (АЗС), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	единица
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Многотопливные заправочные станции (МТЗС)
	единица
	
	
	
	1
	1
	1



На 01.01.2021 года протяженность дорог местного значения составляет: общая протяженность – 198,5 км., с твердым покрытием – 92,6 км, с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) –51,5 км., грунтовых – 44,1 км. Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 155,2 км, из них протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 50 км.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения Подстепки относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. 
Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.
Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.
Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.
В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Подстепки выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);
- значительная протяженность грунтовых дорог;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- отсутствие искусственного освещения;
 - отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов

[bookmark: _Toc91405239]2.2 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры
В состав инфраструктуры сельского поселения Подстепки входят отдельно стоящие застраивающиеся жилые массива: 
- ЖМ «Солнечный»; 
- ЖМ «Луга»; 
- ЖМ «Китеж» 
Населенные пункты инфраструктуры сельского поселения Подстепки сформированы застройкой усадебного типа с почти четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.
Особенностью сельского поселения является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможности обходного транзитного движения не имеется. Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, являются ул.Полевая, ул.Советская, ул.Набережная, ул.Подборненская, ул.Чкалова,, ул,Надежды, ул.Степана Разина, ул.Юбилейная, ул.40 лет Победы, ул.Изумрудная,. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.
Основные маршруты грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам, особенно по ул. Советская. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через с. Подстепки.
На конец 2021 года участок реконструкции трассы Тольятти – Ягодное в 7,7 км готов на 100%–5,9 км с четырехполосным движением, 1,8 км двухполосной дороги. Завершены работы на двух километрах дороги, верхний слой уложен на пяти км. 
В перспективе трасса соединится со строящейся автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».
Транспортное обслуживание населения
От г. Тольятти, в пределах территории сельского поселения, автобусное сообщение осуществляется до с. Подстепки ежедневно (таблица 3).
Таблица 3 - Особенности работы автобусных маршрутов № 303, 328 
	Особенности работы
	303
	328

	Режим работы
	Ежедневно: с 6 до 22 часов
	Ежедневно: с 6 до 22

	Интервалы движения
	7-10 мин.
	10-20 мин

	Выпуск на линию
	40 машин
	18 машин

	Время в пути
	1 ч. 40 мин. - 1 ч. 50 мин.
	1 ч. 15 мин. - 1 ч. 25 мин

	Протяжённость маршрута
	43,7 км
	31,5 км

	Обслуживающие предприятия
	ИП Ганин И.Н.
	ООО "ТО-Автомобильная компания"

	Подвижной состав
	Автобусы малого класса
	Автобусы малого класса

	Стоимость проезда
	30 [image: ] - в пределах одного района, 32 [image: ] - между районами
	30 [image: ] - в пределах одного района, 32 [image: ] - между районами

	Место отстоя
	Конечная остановка "Опытный завод"
Конечная остановка "с. Подстёпки"
	Диспетчерский пункт "Баныкина"
Конечная остановка "Водозабор" (в дачный сезон)
Конечная остановка "с. Подстёпки" (в зимний период)



Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять личным автомобильным транспортом, автобусным сообщением и пригородным железнодорожным транспортом (от железнодорожной станции Жигулевское Море) от административного центра муниципального района, г. Тольятти.
На территории поселения расположены объекты дорожного сервиса:
АЗС Честных Цен, с. Подстепки, ул. Полевая, 59.
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:
- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;
- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.
Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение обеспечено 
- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - обеспечено 
- СТО - мощностью два поста - обеспечено.
Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 12 декабря 2013 года № 34, с изменениями от 15.10.2019г. №38, согласно которому установлены и утверждены:
- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;
- функциональное зонирование территории поселения;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.
Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Увеличение парка транспортных средств, при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. 
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 
Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, увеличение количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. 
Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. 
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. 
С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться: 
- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условиями, а также снижению числа погибших в результате ДТП.
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 
Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. 
Реализация Программы позволит: 
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, 
- обеспечить безопасность дорожного движения; 
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.
Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое и щебеночное покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.
Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

[bookmark: _Toc91405240]2.3 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:
· «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021);
· Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 29.11.2021г.) «О безопасности дорожного движения»;
· Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021);
· Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О транспортной безопасности»;
· [bookmark: _Toc91337890]Постановление Правительства Самарской области от 19.12.2015 № 905 "Об утверждении Комплексного плана транспортного обслуживания населения Самарской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок;
· [bookmark: _Toc91337891]Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области № 261 от 13.12.2007 (с изм. на 29.10.2021);
· План мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА) на 2021-2030 годы, согласованный председателем Координационного совета по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации от 27.07.2021;
· Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 12 декабря 2013 года № 34, с изменениями от 15.10.2019г. №38.
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;
[bookmark: _Toc91405241]- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

III. ПРОГНОЗ СПРОСА В ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Спрос на объекты транспортной инфраструктуры прогнозируется исходя из расчетных показатели объектов, относящихся к области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры (таблица 4), планируемого объема жилищного строительства и роста численности населения.
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры определен в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство.
Исходя из существующих тенденций прогноза численности населения, можно отметить, что к 2035 году в сельском поселении Подстепки количество жителей составит 23 632 чел. Данный прогноз дает обоснование необходимости увеличения объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Подстепки.
Согласно данным Генерального плана сельского поселения Подстепки в 2033 году планируется увеличение численности населения до 24 947 чел.
Также к 2033 году планируется увеличение жилой зоны с 1354,2 га до 1612,1 га. Общий объем нового жилищного строительства к 2033 году составит 1571,42 тыс. кв. м. Увеличение расчетной численности населения на 12 179 чел.

Таблица 4 - Расчетные показатели объектов, относящихся к области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры
	Наименование вида объекта местного значения
	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Назначение территории
	Значение показателя
	Вид доступности
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть)
	Плотность улично-дорожной сети
	км/ км2
	
	5
	Не устанавливается

	Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования
	Уровень обеспеченности (из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей, в т.ч.)
	%
	Жилые районы
	25
	Пешеходная доступность до входов в жилые дома
	м
	100

	
	
	
	
	
	Пешеходная доступность до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания
	м
	150

	
	
	
	Промышленные и коммунально-склад-ские зоны (районы)
	25
	Не устанавливается

	
	
	
	Общепоселковые и специализированные центры 
	5
	Пешеходная доступность до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий
	м
	250

	
	
	
	Зоны массового кратковременного отдыха
	15
	Пешеходная доступность до входов в парки, на выставки и стадионы
	м
	400

	Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения

	Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта*
	Плотность сети
	км сети/ км2 терр.
	Населенный пункт**
	2
	Пешеходная доступность остановок общественного транспорта в населенных пунктах
	м 
	800

	Общественный пассажирский транспорт
	Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок***
	чел/м2 свободной площади пола пасс. Салона 
	-
	4
	Не устанавливается

	Пешеходные перехо-ды****
	Максимальное расстояние между пешеходными переходами
	м
	На магистральных дорогах регулируемого движения в пре-делах застроенной территории
	400
	Не устанавливается


* - в соответствии с требованиями п.11.23 СП 42.13330.2016
** - Плотность транспортной сети, как правило, уменьшается от центра к периферии.
*** - в соответствии с требованиями п.11.21 СП 42.13330.2016
**** - в соответствии с требованиями п.11.29 СП 42.13330.2016
***** - в соответствии с требованиями п.11.41 СП 42.13330.2016

[bookmark: _Toc91405242]IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние
	Группа индикаторов
	Наименование целевых индикаторов
	Ед. изм.
	2022
	2024
	2025
	2027
	2030
	2035

	Критерии доступности для населения транспортных услуг
	Система автомобильных улиц и дорог
	км
	120,0
	122,5
	123,2
	125
	130
	150

	
	Улучшенная структура улично- дорожной сети
	тыс кв.м.
	320
	322
	327
	335
	350
	370

	Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	120,0
	122,5
	123,2
	125
	130
	150

	Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети
	Транспортная обеспеченность 
	%
	72,5
	75
	85
	100
	100
	100

	
	Безопасность дорожного движения
	%
	67
	70
	75 
	85 
	90
	95

	Показатели надежности улично- дорожной сети
	Объем реконструкции сетей (за год)*
	км
	1,5
	1,5
	2
	3,5
	4,0
	5,0




[bookmark: _Toc91405243]

V. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

[bookmark: _Toc280554423]Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований. 
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения. 
Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения намечены мероприятия, направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги (приложение).
2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.
В рамках задачи, предусматривающей развитие сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.
3. Строительство, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы (таблица 6).
4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.
 Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 
5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. 
6. Создание инфраструктуры автосервиса.



Таблица 6 - Информация по развитию объектов транспортной инфраструктуры
	Вид объекта
	Вид необходимых работ
	Мощность
	Расчетная стоимость

	ЖМ «Солнечный» дороги общего пользования
	Строительство
	20,1 км
	80,4 млн. рублей

	ЖМ «Звездный» дороги общего пользования
	Строительство
	14,6 км
	109,5 млн. рублей

	ЖМ «Надежда» дороги общего пользования
	Капитальный ремонт
	6,44 км
	32,2 млн. рублей

	ул. Чкалова
	Капитальный ремонт
	3,25 км
	13 млн. рублей

	ул. Советская
	Капитальный ремонт
	2,85 км
	11,4 млн. рублей

	ул. Родины
	Капитальный ремонт
	1,4 км
	5,6 млн. рублей

	ул. Изумрудная
	Капитальный ремонт
	0,6 км
	3 млн. рублей

	ул. Степана Разина
	Капитальный ремонт
	1,17 км
	5,9 млн. рублей

	ул. Цветная
	Капитальный ремонт
	1,51 км
	7,55 млн. рублей

	ул. Колхозная
	Капитальный ремонт
	0,7 км
	3,5 млн. рублей

	ул. Волжская
	Капитальный ремонт
	0,95 км
	3,8 млн. рублей

	пр-д Больничный
	Капитальный ремонт
	0,95 км
	3,8 млн. рублей

	ул. Производственная
	Капитальный ремонт
	0,5 км
	2 млн. рублей

	ул. Волжская
	Капитальный ремонт
	0,95 км
	3,8 млн. рублей

	ул. Ворошилова
	Капитальный ремонт
	0,95 км
	3,8 млн. рублей

	ул. Кооперативная
	Капитальный ремонт
	0,63 км
	3,1 млн рублей

	ул. Пионерская
	Капитальный ремонт
	1,3 км
	5,2 млн. рублей

	ул. Комсомольская
	Капитальный ремонт
	1,3 км
	5,2 млн. рублей

	ул. Красноармейская
	Капитальный ремонт
	1,13 км
	4,5 млн. рублей

	ул. Первомайская
	Капитальный ремонт
	0,6 км
	2,4 млн. рублей

	ул. Восточная
	Капитальный ремонт
	0,9 км
	3,6 млн. рублей

	ул. Жигулевская
	Капитальный ремонт
	1,7 км
	6,8 млн. рублей

	ул. Мира
	Капитальный ремонт
	4,7 км
	23,5 млн. рублей

	ул. Специалистов
	Капитальный ремонт
	1,8 км
	9 млн. рублей

	ул. Набережная
	Капитальный ремонт
	5,3 км
	21,2 млн. рублей

	ул. Ровная
	Капитальный ремонт
	0,7 км
	5,25 млн. рублей

	ул. Задельная
	Капитальный ремонт
	0,9 км
	6,75 млн. рублей

	ул. Окольная
	Капитальный ремонт
	0,7 км
	5,25 млн. рублей

	ул. Дачная
	Капитальный ремонт
	4,3 км
	25,8 млн. рублей

	ул. Степная
	Капитальный ремонт
	0,6 км
	2,4 млн. рублей




Таблица 7 - Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	статус
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Заказчик программы

	
	
	
	
	Всего
	в разрезе источников финансирования
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	районный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	

	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021–2035 годы

	1.
	
	Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Подстепки, повышение уровня безопасности дорожного движения.

	1.1.
	
	Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Подстепки

	1.1.1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	
	2022
	300
	
	
	
	300
	
	получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	400
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2024
	400
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2025
	400
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2026
	400
	
	
	
	400
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	400 (ежегодно)
	
	
	
	400 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	500 (ежегодно)
	
	
	
	500 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	6 000
	
	
	
	6 000
	
	
	

	1.1.2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	
	2022
	600
	
	
	
	600
	
	безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	800
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	2024
	800
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	2025
	800
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	2026
	800
	
	
	
	800
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	800
(ежегодно)
	
	
	
	800
(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	
	
	Всего
	12 000
	
	
	
	12 000
	
	
	

	1.1.3.
	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	
	2022
	10 500 
	
	
	
	10 500 
	
	Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	12 000 
	
	
	
	12 000 
	
	
	

	
	
	
	2024
	12 000
	
	
	
	12 000
	
	
	

	
	
	
	2025
	12 000
	
	
	
	12 000
	
	
	

	
	
	
	2026
	12 000
	
	
	
	12 000
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	12 000 (ежегодно)
	
	
	
	12 000 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	13 500 (ежегодно)
	
	
	
	13 500 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	174 000
	
	
	
	174 000
	
	
	

	2.
	
	Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях

	2.1.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	
	2022
	500
	
	
	
	500
	
	
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2024
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2025
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2026
	500
	
	
	
	500
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	500 (ежегодно)
	
	
	
	500
(ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	600 (ежегодно)
	
	
	
	600 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	7 500
	
	
	
	7 500
	
	
	

	3.
	
	Задача: развитие системы улично-дорожной сети, улучшение дорожной инфраструктуры

	
	Устройство уличного освещения
	
	2022
	800
	
	
	
	800
	
	улучшение состояния дорожной инфраструктуры
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	
	
	2025
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	
	
	2026
	1 000
	
	
	
	1 000
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	1 000 (ежегодно)
	
	
	
	1 000 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	1 200 (ежегодно)
	
	
	
	1 200 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	14 800
	
	
	
	14 800
	
	
	

	3.
	
	Задача: улучшение транспортного обслуживания населения

	3.1.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	
	2022
	300
	
	
	
	300
	
	создание комфортных условий для граждан
	администрация сельского поселения Подстепки

	
	
	
	2023
	300
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2024
	300
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2025
	300
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2026
	300
	
	
	
	300
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	300 (ежегодно)
	
	
	
	300 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	400 (ежегодно)
	
	
	
	400 (ежегодно)
	
	
	

	
	
	
	Всего
	4 700
	
	
	
	4 700
	
	
	

	
	Итого по основным мероприятиям
	
	2022
	13 000
	
	
	
	13 000
	
	
	

	
	
	
	2023
	15 000
	
	
	
	15 000
	
	
	

	
	
	
	2024
	15 000
	
	
	
	15 000
	
	
	

	
	
	
	2025
	15 000
	
	
	
	15 000
	
	
	

	
	
	
	2026
	15 000
	
	
	
	15 000
	
	
	

	
	
	
	2027–2030
	60 000
	
	
	
	60 000
	
	
	

	
	
	
	2031–2035
	86 000
	
	
	
	86 000
	
	
	

	
	
	
	Всего
	219 000
	
	
	
	219 000
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Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Подстепки.
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2022–2035 годов составляет 219 000 000 рублей, в том числе по годам:
2022 год – 13 000 000 рублей; 
2023 год – 15 000 000 рублей; 
2024 год – 15 000 000 рублей;
2025 год - 15 000 000 рублей
2026 год - 15 000 000 рублей;
2027–2031 годы - 60 000 000 рублей.
2032–2035 годы – 86 000 000 рублей.
На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.
Общий объём средств, необходим на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети инфраструктуры сельского поселения Подстепки на 2022-2035 годы, из общего объема инвестиций наибольшая доля требуется на ремонт автомобильных дорог
В результате анализа состояния улично-дорожной сети сельского поселения Подстепки показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, близость г. Тольятти. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на среднем уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать лишь местный бюджет.
Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы указано в ценах 2021 года. 
Распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.
Перспективы сельского поселения до 2035 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах, с освоением земель под индивидуальную жилую застройку, развитием производства в рамках Особой экономической зоны.
Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Подстепки, отмечается следующее:
· бюджетная обеспеченность средняя;
· транспортная доступность населенных пунктов поселения достаточно высокая;
· наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;
· состояние жилищного фонда - удовлетворительное, доходы населения на уровне - средних по району.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) (проводится путем сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокий (E 95%);
удовлетворительный (E 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы сельского поселения Подстепки является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения. 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры. 
3. Мониторинг Программы сельского поселения Подстепки предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Подстепки по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения Подстепки. Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице 8.
Таблица 8 - Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Современное состояние
	Целевое значение

	1.
	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	км
	0,5 км
	125 км

	2.
	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства
	км
	3 км
	125 км

	3.
	Реконструкция автодороги регионального значения
	км
	3
	7,5

	4.
	Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы
	км
	40
	 125

	5.
	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов
	шт
	510
	760

	6.
	Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта
	шт
	11
	20

	7.
	Устройство уличного освещения 
	шт
	991
	1191
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Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;
2. Верификация данных;
3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состояние транспортной инфраструктуры. 
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг.
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