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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, 
с. Подстепки,  ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 93-99-32, podstepki@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «18» апреля 2022 г.				                                                    № 27

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2035 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2035 годы.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Подстепкинский Вестник» и на официальном сайте сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: http://podstepki.stavrsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 
Глава сельского поселения Подстепки 
муниципального района Ставропольский
Самарской области                                        _______________    А.Ю. Марьянов




УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
 сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский
 Самарской области
 от 18.04.2022 г. № 27
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[bookmark: _Toc91337884][bookmark: _GoBack]I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1.1 Наименование
программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021–2025 годы

	1.2 Основание для разработки Программы

	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 19.11.2021, с изм. от 23.11.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 06.12.2021)
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; 
- Устав сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области;
- Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 

	1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Заказчик: Администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 445143, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, с. Подстепки, ул. Советская, 1А
Разработчик: ФГАОУ «Самарский государственный экономический университет», 443090, Самарская область, городской округ Самара, ул. Советской Армии, 141

	1.4. Цель и задачи Программы
	Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения 
Задачи: 
- обеспечить 	безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;
- доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;
- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

	1.6. Сроки реализации Программы 
	2022–2035 годы

	1.7. Исполнители
Программы
	Программа реализуется с участием и финансированием бюджета поселения, регионального бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств

	1.8. Целевые показатели (индикаторы)
обеспеченности
населения объектами
социальной инфраструктуры
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями, %
Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену, %
Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, %
Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, %
Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта, %

	1.9. Объёмы и источники финансирования Программы
	Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов:
бюджет поселения – 4 700 тыс. руб.
федеральный бюджет – 2 450 000 тыс. руб.
региональный бюджет – 445 483 тыс. руб.
внебюджетные средства – 1 780 000 тыс. руб.

	1.10. Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	1. Реконструкция и строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений.
2. Строительство поликлиники с амбулаторными койками.
3. Строительство и реконструкция спортивных объектов.
4. Строительство и реконструкция учреждений культуры и дополнительного образования.

	1.11. Ожидаемые результаты реализации Комплексной программы

	Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения сельского поселения Подстепки
- обеспечение всех категорий граждан комфортными условиями жилья;
- нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения Подстепки

	1.12. Организация
контроля за исполнением
Программы
	Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация и Собрание представителей сельского поселения Подстепки




[bookmark: _Toc91337885]II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ НА 2022–2035 ГОДЫ
[bookmark: _Toc91337886][bookmark: sub_20]2.1 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc91337887][bookmark: sub_26]2.1.1 Описание социально-экономического состояния сельского поселения
[bookmark: sub_27]В границы муниципального образования – сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области входит 1 (Один) населенный пункт – село Подстепки, которое является административным центром сельского поселения.
Сельское поселение Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области занимает территорию 10 500 га.
По статистическим данным администрации сельского поселения Подстепки в последние 5 лет отмечается интенсивное увеличение непосредственно населенного пункта – села Подстепки, как территориально, так и демографически. 
Территориальное расширение села объясняется активизацией процесса перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта и последующего освоения этих земель, в основном, с целью жилищного строительства. С учетом включения Ставропольского района в Самарско-Тольяттинскую агломерацию территория села Подстепки в перспективе будет увеличиваться еще больше.
Кроме того, на территории сельского поселения расположено 15 дачных массивов с общим количеством участков 17 349 шт.
Также происходит интенсивный прирост населения села, который объясняется как миграционным процессом, так и демографической политикой. В 2015 году население поселения увеличилось по сравнению с 2010 годом практически в 2 раза. На 01.01.2021 года количество зарегистрированных жителей в поселении составляло 12 614 человек. При этом фактически в поселении проживает более 20 000 человек. В летний период численность проживающих дополнительно увеличивается за счет дачников и тех, кто проживает в поселении только в летний период.

[bookmark: _Toc91337888]2.1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения
Образование
Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:
- ГБОУ СОШ с. Подстепки.
Год постройки – 1971.
Нормативная численность учащихся – 450 человек. 
Фактическая численность учащихся – 910 человек.
Школа переполнена, в перспективе количество учащихся будет возрастать. Занятия с учетом проведения обязательной внеурочной деятельности заканчиваются в 15.00. Соответственно организация обучения в две смены является крайне затруднительной. В девяти классах количество учащихся превышает допустимые нормы, дальнейшее деление на параллели невозможно ввиду отсутствия свободных помещений. Уроки физкультуры происходят одновременно в 4-х классах, при этом полноценное место для занятий – только в сельском физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном по соседству со школой. 
Для строительства школы в селе имеется земельный участок площадью 20 073 кв. м., расположенный в густозаселенном районе многоквартирных домов, где проживает около половины учащихся школы.
- ГБОУ СОШ с. Подстепки СПДС «Золотой ключик» (2 корпуса).
Год постройки первого корпуса – 1986.
Год постройки второго корпуса – 2017.
Нормативная численность – 250 детей.
Фактическая численность – 251 ребенок.
Мест в детском саду крайне недостаточно. Очередность в дошкольное учреждение составляет около 300 человек. 
- Частный детский сад (2 корпуса).
- Частный детский развивающий центр «Атмосфера радости».

Культура и спорт
В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:
- Клуб сельского поселения Подстепки.
Клуб расположен в одной комнате здания администрации сельского поселения. Несмотря на то, что сельское поселение Подстепки является самым большим поселением не только в муниципальном районе Ставропольский, но и в Самарской области, в поселении отсутствует Дом культуры. Творческие коллективы и студии вынуждены ютиться в одном из помещений здания администрации поселения. Сельские мероприятия проводятся на улице или в помещении актового зала школы. Строительство Дома культуры в сельском поселении позволило бы обеспечить досуг жителям и гостям поселения, привлечь людей всех возрастов к занятию творчеством, что, безусловно, способствовало бы повышению культурного уровня, формированию высоконравственного и духовно-развитого общества. Администрацией сельского поселения Подстепки для расположения здания ДК подобран вакантный земельный участок площадью 13 402 кв. м., расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Набережная, участок № 71-В Участок имеет достаточную площадь для размещения здания Дома культуры и обустройства прилегающей территории.
- МБУК «Ставропольская МБ» Подстепкинский филиал библиотеки.
Библиотека располагается в помещении бывшей квартиры на первом этаже многоквартирного жилого дома. Размер помещения не позволяет в полной мере разместить в общем доступе весь библиотечный фонд, а также ограничивает возможность проведения на базе библиотеки массовых мероприятий.
- Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Подстепки.
- Конно-спортивный клуб.
- Семейно-спортивный клуб досуга.
- Школа футбола.
- Спортивный комплекс с бассейном «Альбатрос.

Здравоохранение
В сфере здравоохранения на территории поселения работает ГБУЗ СО Ставропольская СЦРБ (Офис общей врачебной практики с. Подстепки), Стоматологический кабинет, 4 аптечных пункта.
Острой проблемой в сфере здравоохранения является отсутствие местной амбулатории и недостаточное количество врачей.

Предприятия торговли и общественного питания
Количество объектов сферы общественного питания – 8.
Количество стационарных объектов розничной торговли – 24.
Количество нестационарных торговых объектов – 9.
На территории поселения находится недостаточно объектов оказания бытовых услуг населению, мастерских, ателье.

Жилищное строительство
За 2020 год введено в строй 470,3 тыс. кв. м. жилых домов.
Проблема жилищного строительства заключается в том, что ведётся оно беспорядочно, нет комплексного освоения территории под застройку с обеспечением жилых домов дорожной и коммунальной инфраструктурами. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

[bookmark: _Toc91337889]2.1.3 Сведения о градостроительной деятельности на территории сельского поселения Подстепки
Градостроительная деятельность на территории сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляется в соответствии:
- с генеральным планом сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (в ред. от 15.10.2019 года №38); 
- с местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 04.05.2018 № 20;
[bookmark: _Toc91337890]- со схемой территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 261 от 13.12.2007 (с изм. на 29.10.2021);
[bookmark: _Toc91337891]- с планом мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА) на 2021-2030 годы, согласованным председателем Координационного совета по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации от 27.07.2021.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта, показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Расчётные показатели объектов социальной инфраструктуры 
	№
	Наименование вида объекта местного значения

	Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Вид доступности
	Ед. изм.
	Значение показателя

	Объектов в области физической культуры и массового спорта

	1
	Физкультурно- спортивные залы
	м2/тыс. чел.
	350
	Транспортная доступность
	мин
	20

	2
	Плоскостные спортивные сооружения (многофункциональная спортивная площадка) для населения отдельных населенных пунктов
	м2/тыс. чел.
	2000
	Пешеходная доступность
	м
	1000

	3
	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды/тыс. чел.
	75
	Транспортная доступности
	Не устанавливается

	Объектов в области образования

	1
	Дошкольные образовательные организации
	Кол-во мест / тыс. чел.
	110
	Пешеходная доступность
	м
	500

	2
	Общеобразовательные организации
	Кол-во мест / тыс. чел.
	190
	Пешеходная доступность
	м
	Для учащихся I ступени обучения 2000

	
	
	
	
	
	м
	Для учащихся II и III ступени обучения 4000

	
	
	
	
	Транспортная доступности
	мин
	Для учащихся I ступени обучения 15

	
	
	
	
	
	мин
	Для учащихся II и III ступени обучения 30

	3
	Организации дополнительного образования детей
	Кол-во 
мест / тыс. чел.
	45
	Транспортная доступность
	Не устанавливается

	Объектов в области здравоохранения

	1
	Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях (амбулатория, в том числе врачебная или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)
	посещения в смену на 10 тыс. чел.
	181,5
	Транспортная доступность
	мин
	20

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	1 на 2-10 тыс. чел
	
	
	

	2
	Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара
	Количество коек на 10 тыс. чел.
	105
	Транспортная доступность
	мин
	50

	3
	Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь
	Количество автомобилей скорой помощи
	1 на 5 тыс. чел
	Транспортная доступность на специальном автомобиле
	мин
	30

	4
	Фельдшерский акушерский пункт
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	с численность населения более 700 человек-при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км - 1
	Транспортная доступность
	мин
	30

	5
	Аптеки
	Количество объектов на сельский населенный пункт
	по заданию на проектирование
	Транспортная доступность
	мин
	30

	Объектов в области культуры

	1
	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений
	кол-во мест/ 1 тыс. зрителей в сельском поселении с числом жителей от 5 тыс. чел. и более
	70
	Транспортная доступность
	мин
	30

	2
	Общедоступные библиотеки сельских поселений
	Кол-во
	В сельском поселении с числом жителей свыше 1 тыс. чел.
	1 на 1 тыс. чел. населения
	Транспортная доступность, мин
	30

	
	
	Кол-во при населении, тысяч человек свыше 5 до 10
	Количество единиц хранения в тысячах
	Количество читательских мест на 1 тыс. чел
	
	

	
	
	
	4,5-5
	3-4
	
	

	3
	Детские библиотеки
	Кол-во
	В сельском поселении с числом жителей свыше 1 тыс. чел.
	1 на каждую тыс. чел. детского населения
	Транспортная доступность, мин
	Не устанавли-вается



При осуществлении территориального планирования сельского поселения Подстепки учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Ставропольский.
Генеральным планом учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Ставропольский, бюджета сельского поселения Подстепки;
- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Подстепки объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
- схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261.

[bookmark: _Toc91337892][bookmark: sub_28]2.2 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры
Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры определен в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство.
Учитывая тенденцию увеличения жителей сельского поселения Подстепки, можно представить прогноз роста численности населения (рис. 1).

Рисунок 1 – Прогноз численности населения сельского поселения Подстепки до 2035 г.

Исходя из существующих тенденций прогноза численности населения, можно отметить, что к 2035 году в сельском поселении Подстепки количество жителей составит 23 632 чел. Данный прогноз дает обоснование необходимости увеличения объектов социальной инфраструктуры на территории сельского поселения Подстепки.
Согласно данным Генерального плана сельского поселения Подстепки в 2033 году планируется увеличение численности населения до 24 947 чел.
Также к 2033 году планируется увеличение жилой зоны с 1354,2 га до 1612,1 га. Общий объем нового жилищного строительства к 2033 году составит 1571,42 тыс. кв. м. Увеличение расчетной численности населения на 12 179 чел.
Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Принятые нормативы 
	Нормативная потребность
	В том числе:

	
	
	
	
	
	Сохраняемая
	Требуется запроектировать

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные организации 
	Кол-во мест / тыс. чел 
	110
	1340
	250
	1300

	2
	Общеобразовательные организации 
	Кол-во мест / тыс. чел 
	190
	3060
	910
	3025

	3
	Организации дополнительного образования детей 
	Кол-во мест / тыс. чел 
	45
	500
	-
	500

	Учреждения здравоохранения

	4
	Медицинские организации, оказывающие услуги в амбулаторных условиях 
	Посещения в смену на 1 тыс. чел. 
	18,15
	436
	-
	500

	
	
	Количество объектов на сельский населенный пункт от 2 до 10 тыс. чел 
	1
	2
	-
	

	5
	Медицинские организации, оказывающие услуги в стационарных условиях и (или) в условиях дневного стационара 
	Количество коек на 10 тыс. чел 
	105
	252
	-
	20

	6
	Фельдшерско-акушерский пункт и (или) офис врача общей практики 
	Количество объектов на сельский населенный пункт с численностью населения более 700 человек - при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 2 км
	1
	1
	-
	1

	7
	Медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь (станция скорой помощи) 
	Количество автомобилей скорой помощи на 5 тыс. человек 
	1
	5
	-
	5

	Учреждения культуры

	9
	Учреждения культуры клубного типа сельских поселений 
	кол-во мест/ на 1тыс.жителей 
	70
	1680
	-
	

	Учреждения физической культуры и массового спорта

	10
	Физкультурно-спортивные залы
	м2 / тыс. чел. 
	350
	8400
	-
	2400

	11
	Плоскостные спортивные сооружения для населения отдельных населенных пунктов
	м2 / тыс. чел. 
	2000
	48000
	-
	22800

	12
	Плавательные бассейны
	м2зеркала воды/ тыс. чел. 
	75
	1800
	-
	1900


[bookmark: sub_29]
[bookmark: _Toc91337893]2.3 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 3 статья 8. Федеральный закон от 23.04.2018 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации № 1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования № 1050). 
В соответствии с Требованиями № 1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности: 
Генеральный план сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области (в редакции от 15.10.2019 № 38); 
[bookmark: _Toc91337894]Схема территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 261 от 13.12.2007 (с изм. на 29.10.2021);
[bookmark: _Toc91337895]План мероприятий по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА) на 2021-2030 годы, согласованным председателем Координационного совета по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации от 27.07.2021.
Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области. Они разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (в ред. Законов Самарской области от 10.11.2021 N 91-ГД), Приказом министерства строительства Самарской области от 24 декабря 2014 года № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», решением Собрания представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 31.01.2018г. «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области и внесения в них изменений», с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Подстепки, планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения Подстепки, а также предложений заинтересованных лиц.
Федеральным Законом № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований. 
В соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития сельского поселения Подстепки.
Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области формируют Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc91337896][bookmark: sub_21]2.4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки
Запланированные мероприятия Программы сгруппированы по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием наименования, местоположения, технико-экономических параметров, сроков реализации в плановом периоде (табл. 3).
[bookmark: sub_22]Таблица 3 – Основные мероприятия Программы социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки
	Вид объекта
	Местонахождение объекта
	Вид необходимых работ
	Мощность
	Срок, до которого планируется размещение объекта, год
	Расчетная стоимость

	Объекты местного значения в сфере образования

	Общеобразовательная школа
	с. Подстепки, ул. Набережная, 71 а, корпус А
	Реконструкция
	550 мест
	2024
	0,5 млн. руб.

	Общеобразовательная школа
	с. Подстепки, ул. Чкалова, 53, корпус Б
	Реконструкция
	275 мест
	2024
	0,5 млн. руб.

	Общеобразовательная школа (площадка № 18)
	с. Подстепки, площадка № 18
	Строительство
	1200 мест
	2027
	900 млн. руб.

	Общеобразовательная школа (Солнечный)
	с. Подстепки, Солнечный
	Строительство
	1000 мест
	2027
	800 млн. руб.

	Детский сад
	с. Подстепки, ул. Юбилейная, 9
	Реконструкция
	300 мест
	2022
	0,5 млн. руб.

	Детский сад
	с. Подстепки, площадка №1
	Строительство
	300 мест
	2027
	340 млн. руб.

	Детский сад
	с. Подстепки, площадка №2
	Строительство
	300 мест
	2027
	340 млн. руб.

	Детский сад
	с. Подстепки, площадка №14
	Строительство
	100 мест
	2027
	110 млн. руб.

	Детский сад
	с. Подстепки, площадка №12
	Строительство
	300 мест
	2033
	340 млн. руб.

	Объекты местного значения в сфере здравоохранения

	Поликлиника 
	
	Строительство
	500 посещений в сутки, 20 амбулаторных коек
	2025
	600 млн. руб.

	Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	Детские площадки
	
	Строительство
	50 м2
	2022
	0,2 млн. руб.

	Спортивное плоскостное сооружение, каток
	село Подстепки, ул. 40 лет Победы
	Строительство
	каток, 1000 м2, летом игровая площадка
	2025
	160 млн. руб.

	Спортивный комплекс с бассейном
	с. Подстепки, площадка №1
	Строительство
	0,8790 га
бассейн с зеркалом воды 50 х 18 м (900 м2), спортивные залы 15х30 (450м2), 12х12 (144 м2)
	2027
	300 млн. руб.

	Спортивный комплекс с бассейном и футбольным полем
	с. Подстепки, площадка №18
	Строительство
	3,6 га
	2030
	600 млн. руб.

	Спортивное плоскостное сооружение, Площадка для спортивных игр
	с. Подстепки, площадка №2
	Строительство
	1800 м2
	2025
	30 млн. руб.

	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, зона отдыха, западнее площадки №4
	Строительство
	Участок 1,0 га Теннисные корты 8000 м2, тренажёрные площадки 300 м2
	2033
	150 млн. руб.

	Объекты местного значения в сфере культуры

	Объект культуры и искусства
	С. Подстепки, ул. Чкалова
	Реконструкция
	Увеличение до 75 мест
	2027
	20 млн. руб.

	Объект культуры и искусства, центр досуга
	село Подстепки, ул. Полевая
	Строительство
	500 мест
	2030
	140 млн. руб.



[bookmark: _Toc91337897]2.5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Подстепки
Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения проведена исходя из запланированных мероприятий, возможностей привлечения средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств (табл. 4, 5).
Таблица 4 – Объем финансирования мероприятий Программы по источникам
	№
	Наименование
мероприятия
	Сумма,
тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет района
	Бюджет поселения
	Внебюджетные
средства

	1.
	Установка детских площадок
	200
	 
	 
	 
	200
	 

	2.
	Ремонт школы
	1 000 

	 
	 
	 
	1 000 
	 

	3.
	Ремонт детского сада
	500
	 
	 
	 
	500
	 

	4.
	Строительство школ
	1 703 000 
	1 000 000 
	 
	 
	3 000 
	700 000 

	5.
	Строительство детского сада
	1 130 000 
	790 000 
	 
	 
	 
	340 000 

	6.
	Строительство спортивных комплексов
	1 240 000 
	500 000 
	 
	 
	 
	740 000 

	7.
	Строительство объектов культуры
	160 000 
	160 000 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Строительство поликлиники
	600 000 
	400 000 
	 
	 
	 
	200 000 

	Итого по Программе
	4 834 700 
	2 850 000 
	0
	0
	4 700 
	1 980 000 


Таблица 5 – Объем финансирования мероприятий Программы по годам
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет района
	Бюджет поселения
	Внебюдж.
средства
	ИТОГО по году

	2022
	 
	 
	 
	200
	 
	200

	2023
	 
	
	 
	500
	 
	500 

	2024
	790 000 
	
	 
	500
	 
	790 500 

	2025
	300 000 
	 
	 
	3 500 
	350 000 
	653 500 

	2026
	300 000 
	
	
	
	350 000 
	650 000 

	2027–2030
	1 340 000 
	 
	 
	 
	910 000 
	2 250 000

	2031-2035
	120 000 
	 
	 
	 
	370 000 
	490 000 



Направления привлечения средств федерального бюджета:
1. Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы.
2. Проект ВЭБ «ПроШкола» возможность предоставления субсидии из средств федерального бюджета при реализации региональных проектов создания дополнительных школьных мест на принципах государственно-частного партнерства. ООО "ПроШкола" — это утвержденный Правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям возможно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.
3 Привлечение бюджетных средств в рамках Национального проекта «Демография».
4. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»
Строительство поликлиники на 250 посещений в смену запланировано в рамках государственной программы Самарской области "Развитие здравоохранения в Самарской области" на 2014 – 2023 годы (с изменениями на 26 ноября 2021 года)

[bookmark: _Toc91337898][bookmark: sub_23]2.6 Целевые индикаторы программы
Индикаторы достижения целей Программы определены согласно данным по достижению нормативных показателей (табл. 6).




Таблица 6 – Индикаторы достижения целей Программы
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями
	%
	45
	60
	65
	65
	70
	70
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100
	100
	100

	2
	Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену
	%
	49,5
	49,5
	60
	60
	80
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе:
	%
	30
	40
	50
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	4
	Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе:
	%
	40
	40
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5
	Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта
	%
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100






[bookmark: _Toc91337899][bookmark: sub_24]2.6 Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу
Реализация проектов позволит удовлетворить потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых специалистов, закрепления на селе молодых семей, а также будет содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях.
Мероприятия, будут способствовать улучшению демографической ситуации, приведут к созданию предпосылок к увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности, созданию новых рабочих мест на селе, повышению налогооблагаемой базы для бюджета района и обеспечению роста сельской экономики в целом
В частности:
1. В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Подстепки будет вестись застройка нового жилого массива и индивидуальное жилищное строительство.
2. Строительство нового здания школы и детских садов в большей мере позволит решить проблему обеспеченности мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также решить вопрос с обучением детей в первую. смену. 
3. Ремонт зданий школы и детского сада позволит обеспечить комфортный условия для детей и подростков в образовательных учреждениях и надлежащий уровень предоставления услуг.
4. Ремонт здания Физкультурно-оздоровительного комплекса села Подстепки и строительство новых спортивных объектов позволит создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом в сельском поселении. Устройство хоккейного корта, строительство бассейна позволит максимально привлечь жителей поселения к занятию спортом и разнообразит спортивную жизнь поселения.
5. Устройство детских площадок позволит обеспечить жителей поселения необходимой инфраструктурой.
6. Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметной документации позволит более эффективно и рационально использовать территорию сельского поселения, а также проводить реализацию Комплексной программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.
Основным результатом реализации Комплексной Программы будет повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc91337900][bookmark: sub_25]2.7 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы
Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры:
 применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры; 
 координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 
 координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 
 запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.
Проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, подготовки постоянных публикаций в прессе, на официальном сайте в сети интернет о проведении отдельных мероприятий Программы, с помощью Интернет-порталов органов местного самоуправления сельского поселения Подстепки.
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