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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2025 г.


                                                                         
             № 114
Об утверждении отчета о реализации Генерального плана сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», пунктом 5 статьи 47 Устава сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.09.2019 № 34, руководствуясь целью осуществления мониторинга реализации генерального плана сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить отчет по реализации Генерального плана сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области на период с 12.12.2013 года до 01.01.2025 года.

          2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Подстепкинский Вестник» в течение трех дней со дня принятия настоящего Постановления и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Подстепки https://podstepki.stavrsp.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава 
сельского поселения Подстепки 

муниципального района Ставропольский

Самарской области                                       
 _______________________        О.В. Зюзин

Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский

Самарской области

от 20.11.2025 № 114
Отчет по реализации Генерального плана сельского поселения Подстепки 

муниципального района Ставропольский Самарской области

на период с 12.12.2013 до 01.01.2025

	Назначение и

наименование объекта, согласно генерального плана*


	Местоположение объекта, согласно генерального плана*
	Этапы реализации

(год постройки)
	Примечания

	1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

	Спортивное плоскостное сооружение
	село Подстепки, 

ул. 40 лет Победы
	2023
	Выполнено строительство универсальной спортивной площадки на участке по адресу: 
с.Подстепки, ул.Юбилейная, 25


	Спортивное плоскостное сооружение

	село Подстепки, 
площадка № 2


	2018
	Выполнено строительство универсальной спортивной площадки по адресу: 
с.Подстепки, ул. Энтузиастов, 21



	2. Объекты местного значения в сфере культуры

	-
	-
	-
	-

	3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей

и организации обустройства мест массового отдыха населения

	-
	-
	-
	-

	4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

	Воздушные линии электропередачи
	село Подстепки

площадка № 2
	2012-2017
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ протяженностью 6 км.

	
	село Подстепки

площадка № 3
	2015-2018
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ протяженностью 1,5 км

	
	село Подстепки

площадка № 4
	2015-2017
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ протяженностью 1 км

	
	село Подстепки

площадка № 6
	2012-2016
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ протяженностью 1 км

	
	село Подстепки

площадка № 8
	2018-2022
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ протяженностью 1,2 км

	
	село Подстепки

площадка № 9
	2017-2020
	Выполнено строительство линии электропередач 

10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км

	
	село Подстепки

площадка № 14
	2023-2024
	Мероприятие выполнено частично.

Выполнено строительство линии электроснабжения 10 кВ ориентировочной протяженностью 0,6 км..

	Комплектные трансформаторные подстанции
	село Подстепки

площадка № 1
	2022-2024
	Выполнена установка 3 КТП

1000 кВ- 2шт

630 кВ – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 2
	2012-2017
	Выполнена установка 15 КТП

630 кВ – 1 шт.

400 кВ – 3 шт.

160 кВ – 11 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 3
	2015-2018
	Выполнена установка 3 КТП

630 кВ – 1 шт.

400 кВ – 1 шт.

160 кВ – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 6
	2012-2016
	Выполнена установка 5 КТП

630 кВ – 1 шт.

160 кВ – 4 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 8
	2018-2022
	Выполнена установка 8 КТП

630 кВ – 2 шт.

160 кВ – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 9
	2017-2022
	Выполнена установка 1 КТП

630 кВ – 1 шт.

	
	село Подстепки

ул. 40 лет Победы
	2022
	Выполнена установка 1 КТП

160 кВ – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 14
	2021-2024
	Выполнена установка 2 КТП

630 кВ – 2 шт.

	
	
	
	


	5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

	Сети водопровода 

 
	село Подстепки,

пер. Больничный


	2022
	Выполнено строительство водопроводной сети для водоснабжения ЖМ «Сириус» 
протяженностью 250 м.

	
	село Подстепки,

Площадка № 1

	2022-2024
	Выполнено строительство водопроводной сети для водоснабжения ЖМ «Флора» 
протяженностью 3,5 км.


	
	с.Подстепки,

Площадка № 2

	2015-2022
	Выполнено строительство водопроводной сети для водоснабжения ЖМ «Звездный» с учетом развития нового массива 
протяженностью 25 км.


	Водопроводные очистные сооружения
	село Подстепки, 

ул. 40 лет Победы
	2019
	Выполнено строительство станции водоподготовке на водозаборе «Северный» по адресу: с.Подстепки, ул.40 лет Победы, мощностью 500 куб.м./сут.


	6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

	Канализационные сети (инв.номер 10180001294, кадастровый номер 63:32:0000000:12244)


	село Подстепки, 
 ул.40 лет Победы
	2024
	Проведена реконструкция сетей водоотведения

	7. Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

	-
	-
	-
	-

	8. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

	Газопровод низкого давления
	село Подстепки
площадка № 1
	2023-2024
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 2 км

	
	село Подстепки

площадка № 2
	2016-2019
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 15 км

	
	село Подстепки

площадка № 3
	2021-2023
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 4 км

	
	село Подстепки

площадка № 4
	2019-2020
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 3,5 км.

	
	село Подстепки

площадка № 6
	2018-2024
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 5,6 км.

	
	село Подстепки

площадка № 8
	2020-2024
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 1,7 км.

	
	село Подстепки

площадка № 9
	2021-2024
	Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 1 км.

	
	село Подстепки

площадка № 14


	2023-2024
	Мероприятие выполнено частично.

Выполнено строительство газопровода ориентировочной протяженностью 1,5 км.

	
	
	
	

	Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП)
	село Подстепки

площадка № 1
	2023
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 2
	2016-2018
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 2 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 3
	2021-2024
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 2 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 4
	2019-2020
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 2 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 6
	2018
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 3 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 8
	2020
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 9
	2021
	Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 1 шт.

	
	село Подстепки

площадка № 14
	
	Мероприятие выполнено частично

Установлен ШГРП для редуцирования среднего давления на низкое – 2 шт.

	9. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Подстепки

площадка № 1


	2022-2024
	Мероприятия выполнено частично.

Из общего запланированной объема выполнено устройство дорог протяженностью 3 км
 IV категория



	
	село Подстепки

площадка № 2


	2022-2024
	Мероприятие выполнено частично.

Из общего запланированной объема выполнено устройство дорог протяженностью 2,2 км
 IV категория



	
	село Подстепки

пер. Больничный


	2023
	Выполнено устройство дороги 

протяженностью 0,1 км
 IV категория



	
	село Подстепки

площадка № 9

	2023
	Выполнено устройство дорог 

протяженностью 0,7 км
 IV категория



	10. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	Кладбище
	село Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006

(1 очередь)
	2022
	Завершение строительства кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:32:2101007:365 (площадь 4,5170 га) по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, участок № 12У, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м.


	Кладбище
	село Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006

(2 очередь)
	2023
	Завершение строительства кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:32:1702006:55 (площадь 7,6 га) по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, земельный участок 12У/1., ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м.


	Кладбище
	село Подстепки, в границах кадастрового квартала 63:32:1702006

(4 очередь)
	2024
	Завершение строительства кладбища, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 63:32:1701010:412 (площадь 0,1003 га) по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Полевая, севернее участка № 12Р, ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м.


	*Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики и местоположение, отражены в разделах 2 Положения о территориального планирования сельского поселения (в соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования)


